INFORME SEMANAL 14-21 MARZO

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada en el Centro Nacional:

1. Hemos terminado la cancha de practica en el tema de los drenajes solo queda hacer dos arquetas de cemento las cuales ya lo sabe ESOSCA y no creo que tarde mucho en hacerlo.

2. Hemos terminado los dos drenaje de la 10.
3. Hemos cortado calles y también los greenes dos veces.

4. Hemos metido materia orgánica en las calles.

5. Por equivocación mía hemos metido abono en la cancha de practica a 20 gr. /m2 nitrofoska.

6. Ya están revisado los riegos de los nueve segundos hoyos.

7. Hemos terminado de sacar los tepes para la reforma de los greenes.

8. Zanja de drenaje en el 15, 17.

9. Seis calles pinchadas estamos en espera de saber como podemos arreglar la pinchadora.

10. Marcado de todos los aspersores para evitar roturas con la pinchadora.

11. Revisión en greenes de Talayuela así como enseñar a aplicar fungicidas en greenes.

12. Terminado todo el hoyo 9 de los caminos y comienzo de la calle 1.
13. Abierta zanja de rigola hasta el green del cuatro y rigola puesta hasta los tees del cuatro.

14. Ayudar a meter el riego y hacer zanjas a Jerezana en los tees nuevos.

15. Hemos llegado con las cárcavas hasta el siete, del ocho para delante nos queda.

Los trabajos que nos quedan pendientes o por hacer son,

1. Pinchar el resto de las calles.
2. Pinchar greenes, y ver si están faltos de abono a ver como salen de ese estrés.

3. Recebar greenes después de pinchado.

4. Hacer informe de riego sin falta y pendiente desde que vine de América.

5. Reparación de la ventosa.

6. Colocación de la ducha.

7. Preparar el terreno para cuando venga los tepes.

8. Seguir con el relleno de cárcavas.

9. Seguir con la línea de puesta apunto del riego.

10. Rajar Rough.

11. Seguir haciendo zanjas de drenajes.
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