INFORME SEMANAL 14/01/05
Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos que hemos realizados en estas dos ultimas semanas.

1. Terminación de puntos de drenaje calle 7 y 8.

2. Poner tepes y zonas hundidas ya marcadas en calles 7 y 8.

3. Reparar la arqueta de por delante de los tees del 10 con las perdidas de agua.

4. Avanzar los caminos de la cancha practica,  6,7,8 y parte del 9, como comienzo de los 1 y 2.

5. Vaciado del lago y replanteo para poner llave en sala de bombeo nueva.

6. Mover o subir los aspersores de la calle 7 y 9.

7. Relleno de cárcavas en el 2 y 3.

8. Comenzar los drenajes del los tee 8.

9. Reforma de los desniveles en el bunker del 8 como los del bunker del puttingreen B.

10. Relleno con tepes en los tee 2.
11. Terminación drenaje del campo practicas.

Los trabajos que creo que debemos hacer para la semana que viene por orden son.

1. Cortar los greenes el lunes.

2. Tratar los greenes el martes con 1.5 dursban, 4 kg mancoceb, 20 kg 14-7-14.

3. Terminar tee 8.

4. Terminar arqueta junto a la hoya de la calle del 6.

5. Terminar el drenaje del tee hoyo 5.

6. Empezar con la reforma del lago del 18.

7. Seguir rellenando las cárcavas hoyos 4 y 5.

8. Caminos 3 y 4.

9. Arreglar la perdida de la ventosa en el 2.

10. Hacer informe personal.

11. Hacer carpetas para este año.

12. Carpetas de bajas.

13. Terminar de poner llave para la sala de bombeo nueva.
David Gómez Agüera

