INFORME SEMANAL 24-6 Mayo
Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados en estas dos últimas semanas.

1. Hicimos un tratamiento de dry spot hace dos semanas exactamente y creo que ha funcionado muy bien con el poco agua que estamos metiendo en greenes no aparecen síntomas de secas por lo tanto creo que ha sido un gran acierto tratar los greenes desde Marzo. La otra cuestión que quería comentarte es que habría que subirle el agua a los greenes, pues los putting green están mejor que el resto debido a lo que hemos hablado esta mañana.

2. Hemos tratado todas las calles con Banvel, y los rough estamos haciendo treat spot y nos quedan solo ocho calles por terminar de hacer.

3. Hemos hecho pruebas con Calcio y no han sido satisfactorias pues han aumentado el pH y por lo tanto la afluencia de take all.

4. Hemos rematado los caminos y solo nos queda limpiarlos y rematar lo de los tees del ocho para terminar.

5. Hemos limpiado todos los bunker de malas hierbas solo le queda incorporar la arena original y ya quedara finiquitado esa partida.

6. Hemos hecho los primeros nueve hoyos de rediseño, solo nos queda la primera vuelta que estará lista dentro de muy poco coincidiendo con la visita de Gonzalo.

7. Hemos abonado los greenes con Sierraform.
8. Le hemos ayudado a poner árboles, teniendo un parde averías a consecuencia de esto.

9. Hemos instalado el cuadro de inyección, ahora queda solo poner los depósitos.

10. Remate de los caminos con sus arquetas, ya tenemos hecho la segunda vuelta.

11. Estamos haciendo mucha labor de mangueras, regando secas en tees y calles.

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Hacer tratamiento para dry spot en greenes a finales de esta semana como ya hemos quedado.

2. Cortar mañana las calles.
3. Cortar los greenes el miércoles con las manuales.

4. Terminar de rediseñar el riego para presentárselo a  Gonzalo.

5. Abonar el miércoles calles, tees, y antegreenes.

6. Seguir con los remates de las arquetas de los caminos.

7. Terminar de incorporar arena a los bunkers.

8. Hacer un manual de cómo regar las calles y los greenes.

9. Algo que a mi se me había olvidado y es imprescindible hacer antes de abrir y es que hay que hacer limpieza de arquetas y comprar las estacas necesarias para marcarlas, axial como los aspersores.

10. En mi opinión tendríamos que secar el rough  pues es lo único que puede hacer que reservemos agua para las calles, greenes y tees.

David Gómez Agüera. 

