INFORME SEMANAL 28-3 ABRIL

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada.

1. Hemos terminado el drenaje de los tee del 11,16,17 y 14.

2. Hemos modificado la parte de atrás del hoyo 13 en cuanto al riego, ahora tenemos una estación con tres aspersores y una estación mas, en total son tres aspersores más.

3. Avanzar en el tema de remate de caminos desde el uno hasta los tees del cinco.

4. Hacer la hidrosiembra.

5. Revisar el lavadero y las perdidas que tenían poniendo todo en buen estado.

6. Aumentar la frecuencia de corte de todos los diferentes cortes.

7. Marcar las líneas de corte.

8. Tenemos hecho el informe de riego.

9. Arreglar múltiples averías y seguir con la revisión de riego.

10. Sacar adelante la semilla sembrada en el borde de las calles.

11. Abonamos los greenes.

12. Recebado de las calles 1,2,3,4 y 5.

13. Pinchado de los tees.

14. Recebado de los tees.
15. Puesta a punto de arquetas que estaban al aire.

16. Desbrozado de filos de caminos.

17. Poner a una persona para que le ayude al mecánico.

18. Cambiado las válvulas para instalar el inyector de acido.

19. Aspiración e impulsión conectadas en la caseta de bombeo de green.
20. Sembrado de árboles en el2.

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Poner válvula de corte al pozo del lago 12.

2. Reparar la ventosa del 2.
3. Tratar el campo con Banvel, todas la calles junto con los rough que estén peor.

4. Hacer el manual de riego.

5. Hacer un mapeo de dry spot.
6. Hacer tratamiento de sulfactantes en greenes pero hacerlo antes del tratamiento de malas hierbas.

7. Seguir con los caminos.

8. Sembrar árboles y hacerle mantenimiento.

9. Seguir con el programa de riego.

10. Poner los 700 m2 de tepes que nos llegan el lunes.

11. Seguir con la frecuencia de corte ya dispuesta en el campo.

David Gómez Agüera. 

