INFORME SEMANAL 31-7 FEBRERO

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada.

1. Terminado el drenaje del tee 8. Solo queda poner tres arquetas que dos son de Esosca y la otra estamos esperando que la mande Lorenzo y Canton.
2. Terminado el drenaje del tee 5.

3. Avanzado el drenaje del 16.

4. Pasa tuvo de la calle prácticas, queda rellenarlo.

5. Hemos avanzado con los hundilones de la calle 8 y 6 poniendo el tepe que nos queda de los comprados.

6. Hemos metido la tubería de desagüe del lago del 18.

7. Hemos cortado los rough viendo que el campo por debajo esta verde por lo tanto la corona esta viva pero durmiendo, estoy seguro que esta en estado latente y que cuando suban las temperaturas, reguemos y abonemos con el planning que hemos hablado todo volverá a la normalidad.

8. Pediste arena que ya esta arriba ha venido un camión.

9. Tenemos ya el manual del Network.

10. Hemos limpiado los caminos del 10 y 11.

11. Hemos avanzado hasta el 4 en los caminos.

12. Hemos hecho el informe del personal.

13. Hemos dado el parte de horas para la federación.

14. Hemos enseñado a abonar y calibrar en Talayuela.

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Terminar el drenaje del 16.
2. Terminar de meter la tubería por detrás del 18 junto con dar solución a la avería.
3. Terminar de meter el tubo y la tierra en el lago del 18.

4. Meter tubería en el pasa tubos empezado en la cancha de prácticas.

5. Acabar el drenaje del 13.

6. Empezar los ramales de tubería en la cancha de práctica.

7. Estudiarme el Network para el sábado.

8. Terminar los pocos tepes que nos quedan comprados.

9. Retepear el bunker del 3 con tepe de la cancha de prácticas.
10. Cortar el miércoles los greenes.

11. Tratar los greenes el jueves, para que el viernes pueda ir a Talayuela a instalar el Network. Si no hace viento y con el carrito, muy importante, por favor dime las dosis y lo que te gustaría aplicar.

12. Empezar ahora que caliente a volver a recuperar capacidad de campo.

13. Dejar pedido y zanjado la materia orgánica para el centro para que cuando volvamos de EE.UU. empezamos a aplicar como hemos dicho en nuestras conversaciones.

14. Dar una solución a la ventosa del dos

David Gómez Agüera. 

