INFORME SEMANAL 7-13 Mayo

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados en estas dos últimas semanas.

1. Hicimos el tratamiento de Dry Spot el jueves a los greenes.
2. Hicimos un tratamiento con calcio y micro nutrientes a los greenes el viernes.
3. El miércoles cortamos con manuales y el sábado con tripleta los greenes.

4. Nos quedan cinco calles para el rediseño, así como pasar los datos al ordenador, como vamos yo creo que para el miércoles que es cuando va a venir Gonzalo se lo tendremos preparado.

5. Hemos preparados las llaves para las mangueras para economizar mas agua y regar mucho mejor.

6. Abonamos calles menos la cuatro y la cinco, y hemos abonado también los antegreenes nos quedarían los tees.

7. Hemos hecho las arquetas hasta la calle cuatro de cemento y rematando caminos.

8. Incorporación de arena hasta el hoyo 2.

9. Reforma de la entrada del hoyo 18 así como la parte trasera.

10. Sacar al menos cuatro personas al campo para hacer labores de riego de secas en calles y tee y muy poco greenes.

11. Preparar lo del inyector de acido.

12. Ayudar con un dumper a José el maquinista en sus movimientos de tierra.

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Abonar las calles cuatro y cinco así como los tees cortándolos antes, esperemos que llueva estas semana así es la única manera de poderlos sacar para delante.

2. Seguir con los remates de los bordes de los caminos.

3. Hacer los caminos que nos quedan que echarle tierra, como el ocho tee y camino nuevo del ocho al seis.

4. Meter arena y arreglar los bunker.

5. Hacer arquetas de riego y limpieza de aspersores.

6. Hacer el cambio del personal para ayudar a Jorge el mecánico así como pasar a Tito al campo e incorporar a José Maria al taller.

7. Hacer y poner en funcionamiento el nuevo rediseño de riego.

8. Hacer el manual de riego.
9. Preparar el tema de la barbacoa para motivar el personal.

David Gómez Agüera. 

