INFORME SEMANAL18-24 ABRIL

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada.

1. Hemos puesto la válvula corte del pozo.

2. Reparado al ventosa del 2.
3. Hemos tratado de malas hierbas de los tees, antegreenes y las calles del 10, 16,17 y 18.

4. Hecho el informe de riego y nos hemos reunido para discutirlo.

5. Hemos puesto los 800 m2 de tepe de los greenes, drenajes que faltaban en las calles y ciertos spot.

6. Terminar de hacer los alcorques de los árboles y mantener.
7. Limpiar caminos y retoques.

8. Pinchar los greenes de Talayuela y organizar el trabajo.

9. Cortar greenes hacer un anillo mas grande.
10. Mantener los filos de siembra en las calles marcadas por roundup.

11. Hechas las rigolas hasta los tees del ocho y solo nos queda has el green del ocho.

12. Casi completado la primera vuelta de revisión de los aspersores.

13. Riego de las diferentes secas del campo debido a que estamos regando muy poco.

14. Meter los cables para poner en activo las estaciones de la zona nueva de construcción.

15. Reparar el sistema averiado a causa del camión.

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Hacer tratamiento para dry spot en greenes.

2. Hacer tratamiento de Banvel en calles.
3. Hacer prueba en greenes con sulfato amonico, calcio y sulfato amonico + calcio (gypsum).

4. Terminar de rematar caminos al menos hasta el seis.

5. Limpiar caminos.

6. Hacer la prueba de los bunker.

7. Empezar a hacer el nuevo diseño de riego para que lo pongamos en activo ya.

8. Dar una solución al satélite averiado y derivado del tee de la cancha de práctica.

David Gómez Agüera. 

