INFORME SEMANAL 24-31 ENERO
Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada.

1. Cortamos greenes el lunes.
2. Fumigamos los greenes el Martes, pero fue una aplicación mal hecha por causa del viento que teníamos, se ve que los greenes que han cogido están en mejor condiciones, otra cosa a resaltar es que no se pueden mezclar tantos productos pues liquido se pone mas espeso y la bomba no termina de funcionar bien ósea que tenemos que utilizar a ser posible dosis mas bajas con productos mas concentrados o utilizar abonos líquidos y no en sales.

3. Hemos terminado el drenaje del seis, el que teníamos que hacer con el personal de Jerezana.

4. Hemos terminado con las cárcavas del hoyo tres.

5. Hemos terminado con los hundilones de la calle 8 y 6.

6. Hemos terminado la calle 2, 3 y principio del cuatro.

7. El martes nos llego 400 m2 de tepes los cuales nos han servido para terminar la nariz del bunker del hoyo 3 y el bunker de la calle 15. Mi pregunta es si puedo seguir y terminar la calle 3 de tepes pues el antiguo bunker que se tapo yo creo que va a quedar muy bien con el tepe que tenemos y dejamos rematado esto.
8. El ordenado esta al día en cuanto a las carpetas para el 2005.

9. Hemos puesto la llave en la caseta de bombeo y nivelado el tubo y rellenado lo que había atrás.

10. Están hechas dos carpetas para bajas, otra para informes y otra para curricullum que traigan al campo.

11. Hemos organizado el riego en Talayuela

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:
1. Terminar los drenajes del tee del 8.

2. Terminar los drenajes del tee del 5.

3. Terminar los drenajes del tee del 16.

4. Terminar de meter tubo en el lago del 18.

5. Creo que deberíamos poner los tepes en el bunker rellenado del 3. Confírmame.
6. Cortar los Rough para limpiar puntas.
7. Buscar una solución para el tema de meter el tubo en el lago.

8. Buscar solución del tema de la ventosa del 2.

9. Pedir arena por favor.

10. Estar pendiente del Touch Network de Talayuela.

11. Avanzar los caminos hasta el cuatro y estamos quitando mucha suciedad de los primeros nueve.

12. Meter drenaje en el 13 al lado de la arqueta del camino que se ha hecho.

13. Informe del personal.

14. Terminar el tema de cárcavas con los de jerezana.
15. Partes de horas extras para la federación.

David Gómez Agüera. 
