INFORME CONSTRUCTORA EN TALAYUELA GOLF
Con este informe quiero dejar de manifiesto los problemas que hemos arrastrado a partir de que recepcionamos la obra del campo de golf de Talayuela los cuales están especificados en los siguientes puntos:

1. El verano del 2004 se les fue el campo a causa de diversas circunstancias y toda la hierba que estaba sembrada el invierno anterior literalmente se murió. Seguidamente llovió y la hierba autóctona  Poa anua anua restableció todos los huecos, y esto lo podemos demostrar en el dibujo de las calles ya que no tenían ningún tipo señal característica que deja esta tipo de hierba, el poco Lolium que pudo vivir sale ahora y podemos ver como la hierba deja dibujo. A partir de ahí ellos pueden entregar la obra pues el campo visiblemente esta cubierto pero no de la hierba deseada sino de una cespitosa débil que cuando esta en estrés como este verano muere y deja los huecos para que otras malas hierbas las invadan como las berzas o verdolagas Portulaca arvensis.
2. El siguiente punto es el tubo de absorción de riego, el cual la constructora no lo dejo en buenas condiciones y se nos ha llenado toda la tubería de suciedad impidiendo que podamos regar con la presión adecuada y por lo tanto sin tener una buena cobertura. Ahora lo que tenemos que hacer es limpiar toda la suciedad y poner unos filtros que hacen que podamos regar apropiadamente. Otra cuestión respecto al riego que han dejado mal es la nivelación de los aspersores así como el mal estado de las electro válvulas, ya que las arquetas donde están estas están colmatadas de tierra y materia orgánica.

3. La maquinaria que nosotros habíamos comprado las dejaron en un pésimo estado ya que la utilizaron sin ningún tipo de cuidado así como sin pasar ninguna revisión alguna.
4. Dejaron muchas zanjas hechas en las cuales decían que habían hecho drenajes y ni siquiera habían tubos metidos, así como una tierra no idónea para que drenase el agua.

Estas cuatro condicionantes han hecho que no podamos tener el campo en buenas condiciones, aparte de que hemos tenido que reestructurar de nuevo a la plantilla, y tenemos ya un plan estratégico y elaborado para el futuro restablecer el campo para que las condiciones de juego sean las idóneas (en el siguiente informe expongo las medidas que vamos a tomar). Lo único que necesitamos es paciencia, medios y acondicionar el personal, y en eso estamos trabajando, ya que la situación heredada era nefasta.
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