INFORME CENTRO NACIONAL 4 AL 17 JUNIO

José estas son las tareas que tenemos que realizar a lo largo de estas dos próximas semanas;

1. Los greenes y después de haberlos vistos a lo largo de la semana y el sábado cuando corte me di cuenta de varias cosas, primero que las zonas donde supuestamente hay una enfermedad esta lo suficientemente húmeda, por lo tanto ya no es dry spot o seca, lo segundo es que la corona y las hojas no presentan ningún tipo de hongo o micelio, por lo tanto tampoco seria enfermedad, lo único que se me ocurre y después de ver el planning de fertilización lo que tienen los greenes es miasma, o lo que es lo mismo muchas ganas de comer, por lo tanto tenemos que aplicar 20 gr/m2 del abono de liberación lenta que nos trajeron para las calles. Seguiremos con el planning de humectantes y cuando puedas a finales de la siguiente semana le damos un micropinchado con un microrecebo. Para la aplicación de fertilizante lo que haré es llamar a Javi de Puerta de Hierro y nos dejen dos abonadoras de mano y lo haremos por la tarde a ultima hora.

2. Las calles, mirando el planning de abono tenemos que darle otra aplicación de 20gr/m2 del abono portugués que nos trajeron los de Cáceres. Las aplicaciones que haremos con la multipro, es de terminar el tratamiento de fungicidas con propaconizole el de humectante y por el momento ya esta, otra de las cosas que me interesa que se hiciera para la segunda semana es la que rajemos con la spiker las calles y hacer un pequeño recebado con la Dakota, sobre todo en las zonas de black layer, cuando digo calles también estoy diciendo los tees.
3. Seguir bajando el rough como hablamos con Julián. El rough también le aplicaremos 20gr/m2 del mismo abono que calles.

4. Tenemos que hacer el drenaje del bunker del 6 es importante que lo tengamos en cuenta y lo mismo no tenemos que cruzar la calles ya que allí tenemos una arqueta que he descubierto en los planos que ya te enseñare.

5. En las calles están apareciendo muchas secas ya que no hemos regado por culpa de las zonas con mucho black layer podrías poner a Hassan para que regara todas aquellas secas y que este todo el día con ello.

6. Cuando apriete el calor tenemos que hacer syringe a los greenes y por lo tanto tenemos Aharram que puede venir de 11 a 7 cuando te parezca que tiene que venir lo organizas.

7. Tenemos pendiente el drenaje de los tees del uno pero es más prioritario lo del bunker del 6.

8. Tienes que pedir las estacas si definitivamente se va a entrar con los coches a las calles y también los carteles de desvió antes de llegar a los antegreenes.

9. Seguir con el control de los satélites y poner a gente a revisar.

10. Tenemos que terminar de enterrar los cables de los cables del satélite de la cancha de prácticas y también terminar de tapar la cuneta del seis y del ocho.

Hay muchas cosas para hacer en estas dos semanas pero para mi lo mas prioritario son los tratamientos y las fertilizaciones al igual que el control de las secas del campo que no se nos vaya.

David Gomez Agüera
