INFORME SIEMBRA BERMUDA CANCHA PRÁCTICAS
CENTRO NACIONAL DE GOLF 
1. Martes 19 de junio: 

· 6:30 a.m. Tratamiento herbicida con Round-up al ryegrass con el tractor y la Hardy. Dosis de producto: 6-12 l/ha. Hardy: 
· Necesitamos la cancha cerrada hasta las 10:00. 

2. Viernes 22 de junio: 
· 6:30 a.m. Tratamiento herbicida con Round-up al ryegrass con el tractor y la Hardy. Dosis de producto: 6-12 l/ha. Hardy: 
· Necesitamos la cancha cerrada hasta las 9:00. 

3. Lunes 26 de junio:
· Necesitamos que la cancha se cierre a las 20:00.

· Recogida bolas 20:00 (Han de quedarse Antonio y Jairo).
· 22:00 Siega a 20 mm de la cancha con las máquinas Toro 3500 y Toro 4000. 
· Barrido de la cancha (tractor grande). 
· Siega de la cancha con la tripleta John Deere a 11 mm de altura tras las rotativas.
· MARCAR ASPERSORES

4. Martes 26 de junio: 
· Necesitamos la cancha cerrada  hasta las 10:00. 
· Necesitamos que la cancha se cierre a las 20:00.

· Recogida bolas 20:00 (Han de quedarse Antonio y Jairo).

· Doble verticado de la cancha (tractor pequeño). 

· Barrido de la cancha (tractor grande). 
· Pinchado de la cancha: pincho sólido 19 mm tractor pequeño. 

5. Miércoles 27 de junio: 
· Necesitamos la cancha cerrada hasta las 10:00

· Recogida bolas 20:00 (Han de quedarse Antonio y Jairo).

· Semillado con princess-77 de la cancha con lo drop spreader (10 gr/m2)

· Abono con la Vicon (nº24) del abono CUF 5-20-5  a dosis de 20 gm-2 (tractor pequeño)

· Recebo con la arena que se sacó de los bunkers con la Dakota (90%-90%) (Tractor grande)

· Riego. 

6. Jueves 28  de junio: 
· Necesitamos la cancha cerrada hasta las 10:00

