MEMORIA RESIEMBRA BERMUDA CANCHA PRÁCTICAS
CENTRO NACIONAL, JUNIO- JULIO 2007
Operarios: 

Manuel de la Peña

Santiago Vaquero

Juan Muñoz

Jairo

Antonio

1. Martes 19 de junio: 

La cancha había sido regada la noche anterior para activar la planta y que tomará mejor el herbicida. No se volvió a regar hasta después de la siembra. A las 6:30 a.m. se realizó un tratamiento herbicida con Round-up al ryegrass con el tractor y la Hardy. La dosis de producto fue de 10 l/ha, el tractor en marcha B. Los primeros síntomas no aparecieron hasta dos días más tarde, el jueves, en el que el amarillamiento era ya muy general. El domingo la cancha se presentaba totalmente muerta, con el césped aparentando ser paja o heno y totalmente amarillo. 

2. Lunes 26 de junio:

La cancha se cerró a las 20:00 y Antonio y Jairo recogieron las bolas. A las 22:00, y en primer lugar, se segó la cancha a 20 mm con las máquinas Toro 3500 y Toro 4000. Tras el corte, se barrió la cancha con la barredora. A continuación, la cancha se segó  dos veces (pase cruzado) con las tripletas John Deere a 11 mm de altura. La barredora volvío a recoger todo el clipping generado por el corte. Se terminó a las 5:30 de la mañana. 
3. Martes 26 de junio: 

Se marcaron los aspersores a primera hora de la mañana. A las 22:00, con las bolas ya recogidas, se comenzó con el doble verticado de la cancha (tractor pequeño), barriendo detrás la barredora. Se terminó a las 6:30 de la mañana. 
4. Miércoles 27 de junio: 

Se recogieron las bolas a las 20:00 h. A las 22:30 se comenzó con el pinchado de la cancha. La pinchadora no puedo realizar su trabajo debido a la extrema dureza del suelo y esta tarea fue suspendida. En su lugar, se realizó un doble barrido más para eliminar la mayor paja posible. Tras el barrido, se pasó la sembradora drop spreader calibrada a una dosis de siembra de 6 g/m2 de semilla. Se terminó a las 6:30 de la mañana. 

5. Jueves 28 de junio: 

Se recogieron las bolas a las 20:00 h. A las 22:30 se comenzó con el segundo pase de la sembradora, para alcanzar así una dosis de siembra de 12 g/m2, ligeramente superior a la recomendada de 10 g/m2. Tras la semilladora, se dio un pase de rastra metálica con un clubcar con el fin de enterrar la semilla, ya que la Dakota falló y no se pudo recebar. Se terminó a las 7:00 de la mañana. 
-Otros-
El domingo 1 de julio se comenzó a regar la cancha, con riegos muy ligeros y frecuentes que mantengan el perfil de suelo húmedo durante todo el día. El martes 3 de julio se ha abonado la cancha con un abono rico en fósforo que potencie la germinación de la semilla (5-20-5 a una dosis de 20 g/m2). Se ha recomendado a los responsables de recoger bolas de la cancha que circulen lo menos posible con el vehículo para dañar la semilla lo menos posible. 
La hierba comenzó a despuntar a los 10-12 días de germinación. Tres semanas más tarde de la siembra se aprecia que todo esta cubierto. La dosis y la calibración fueron estupendas ya que solo sobraron 2 cubos y que todo salio verede y homogeneo. 

El riego consistio en riegos de 3 minutos cada 2 horas desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche para m,antener la humedad. Algunos aspersores se encharcaron y tuvimos que reducirles al 50% eltiempo de riego.  Otros días fueron menos calurosos (desde el 10 de julio al 20 de juio) y solo se dieron 3 riegos al dia: a las 12, a las 4 y a las 8. 

Tras el recebo, se dio un riego más copioso de 6 min para mojar toda la arena. 

13 julio de 2007

Se abona con try phos. 
-19 julio-
Se realiza un recebo con la arena de lkos bunkers. La Dakota al máximo 90% 90%. 
