REUNION CELEBRADA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

MELILLA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2007

En la primera parte de la reunión.
Presentes:
D. José Ángel Calabiug

D. David Gómez

D. Daniel Alonso
D. José María López
Por Parte de D. David Gómez Agüera Director de la Green Section de la Real Federación Española de Golf y previamente realizada visita a pie del campo de Golf, expone: 

· Que la nueva semilla sembrada en el campo va cumpliendo con los plazos previstos en su crecimiento lo que hace suponer que acompañando la climatología el campo se verá verdear para final de mes.

· Pregunta al D. José Ángel Calabuig si esta clara la terminación de obra en sus condiciones, si está bien definido en el Pliego de prescripciones de la obra las operaciones que deben realizar en el campo, corte, máquinas, etc... Emplazando D. José Ángel Calabiug a la vuelta de D. Luis mayor que se encargará de estudiar a fondo el pliego.

· Se pone la fecha de finales de mes, principios de octubre para la visita del Presidente de la Ciudad Autónoma esperando D. José Ángel Calabiug que en dicha fecha el campo se vea verde.

· Se especifica que haciéndose adjudicataria del mantenimiento del campo Agrocinde, D. David Gómez no realizará las tareas de asesoramiento que viene realizando en el mismo. 

· En referencia a la situación de D. José María López se le sugiere la posibilidad de contratación por parte de la Federación Melillense a lo que D. José Ángel Calabiug alega falta de fondos en dicha federación.

· En referencia al campo se recomienda el abono equilibrado y no echar más urea, así como el recebo con otras arenas, para evitar la situación de los greenes. 

En la segunda parte, una vez entregada documentación por parte de D. Daniel Alonso este se retira estando presentes:

D. José Ángel Calabiug

D. David Gómez

D. Juan Becerra

D. José Alfonso
D. José María López
· Se reitera la próxima visita del alcalde.

· La necesidad de instalar el sistema de bombeo completo.

· Habría que recebar y cortar los greenes, con máquinas en condiciones, le falta filo, limpieza, etc... , no cuentan con material ni mecánico, la realización de Spaiking en calles y cortes bajos con otro tipo de máquina, la utilizada no bascula el cuerpo de corte. A todo esto Agrocinde alega la necesidad de tener el mantenimiento para traerse las máquinas necesarias.

· Tener solucionado el entorno de la Casa Club, taludes, hormigonado, etc...
· Queda pendiente por la ausencia de D. Luis Mayor tratar el tema de hormigonado del camino a la Nave Mantenimiento, taludes, ventilación del polvorín, etc... José Ángel aclara que en el polvorín la ventilación no se va a hacer nada.

En consecuencia esta Nacional está muy preocupada por que la constructora no va a poner la maquinaria necesaria ni los medios para poner el Campo en Juego, pues ellos pretenden obligarnos a quedarse con el mantenimiento y esto no dice mucho de la empresa. Retrasando en realidad la puesta en juego del campo.

