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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME MELILLA

Estimado Jose Angel, tras la visita realizada el pasado martes 4 de julio de 2007 esta nacional ha llegado a las siguientes conclusiones;

1. Estoy muy descontento con el trabajo de la constructora ya por los consiguientes motivos;

a) La obra tenia que estar ya terminada no tienen un numero elevado de trabajadores y tampoco especializados en tareas de construccion de campos de golf, por lo tanto esto se va de plazo y nos va a perjudicar a todos.

b) Siguen sin poner el riego bien en funcionamiento, encontre calles totalmente secas y sin buena cobertura de riego.

c) La siembra esta mal realizada ya que la semilla y después de inspeccionar el terreno no vimos semilla alguna.

2. Creo que la obra se le ha ido de las manos a los constructores y si no ponemos una solucion rapida nunca se va a terminar la construccion y el tiempo esta corriendo en nuestra contra.

3. Sigo estando seguro que el paspalum es la mejor hierba para el campo y que se establece con un trabajo bien hecho en poco un mes y medio pero dadas las circustancias y como va la obra no lo vamos a conseguir.

La conclusión de todo esto es que nos reunamos con la constructora y le dejemos claro que no somo ignorante del desastre de obra que estan realizando y por lo tanto dejo en tus manos que me llames y organices lo que tu creas oporturno.

 Muchas gracias por adelantado por tu tiempo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


