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José, la primera semana de agosto me las tomo de vacaciones, vas a tener a Luis contigo y si me necesitas yo tendré el teléfono abierto.

El campeonato ha sido un éxito desde mi punto de vista y te felicito por como lo has planteado, aunque hay dos cosas que me preocupan, primero que al no poder haber metido riego en calles debido a que estaban jugando algunas zonas están tocadas, espero que con la insistencia de las mangueras lo puedas solucionar. Lo segundo es que los greenes y debido a que no se pueden recebar todo lo que nosotros queremos con el abono granular los veo muy acolchonados, tenemos que hablar con Julián y tomar la decisión de comprar mas arena seca o una recebadora que con tres pasadas tengamos el green finiquitado.

Otra cuestión es que el martes vamos a tener una reunión con Julián para plantear todas las labores de mantenimiento que tenemos que realizar para final del mes que viene como tenemos programado, pero yo voy a proponer algo diferente a ver si nos cuadra a todos.

Los trabajos a realizar este mes son los siguientes;

1. Greenes; 

· Semanalmente pasaremos una groomer si ves los greenes fuertes lo pasas doble.

· Importante que hagas cuanto antes un tratamiento para los gusanos, va bien los productos que tenemos abajo como el dursban.

· Seguimos con los tratamientos de Vargas.

· Semanalmente aplicaremos humectantes.

· De aquí a dos semanas seria bueno que hicieras un spoond-fedding con hakafos y micros.

· Diez días antes del verticado aplicaremos 15 gramos de 15-0-26 para que recuperen antes del verticado.

2. Calles y tees;

· Importante que le prestes mucha atención a las mangueras para intentar recuperar lo antes posible las secas.

· Aplicaremos 10 días antes del verticado un 15-5-26.

· Verticamos, sacamos toda la basura, recebamos la mitad, sembramos y abonamos y volvemos a recebar.

· Aumenta la frecuencia de corte si ves que te están creciendo recuerda que mientras más cortes menos malas hierbas tendrás y más uniforme aparecerán las calles.

3. Rough;

· Es importante que lo preveamos todo para la resiembra, hay que pincharlos y resembrarlos para que en otoño tengamos un campo totalmente recuperado.

· Aumentar la frecuencia de corte si lo ves necesario.

4. Otros trabajos;

· Es muy importante que revises constantemente el riego, pues los aspersores fallan.

· Poco a poco ir haciendo caminos.

· Ir viendo los filos de los caminos que parecen que están altos y con mala hierba al igual que los bunker.

· Meter más agua en la cancha de prácticas y pedir un cubo más de semilla para terminar de rematar lo que nos queda.

· Seguir con los programas de herbicidas.

Gracias por tu trabajo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


