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Tras revisar el informe del mes pasado veo que has realizado todo lo que se propuso a excepción de pintar los caminos, se que no lo has podido hacer pues esta muy liado con la construcción nueva del putting green y los bunker.
Las tareas para hacer este mes son las siguientes;

1. Greenes;

· Abonado la tercera semana de Noviembre con 20 gramos 19-0-34  para prepararlo para el invierno.
· Groomer al menos una vez en semana y si vemos que podemos dos mejor.

· Micro recebos uno cada dos semanas, hasta que lleguen las heladas.
· Ir tratando las algas.

· Micro pinchar y recebar el putting green vallado e incluso aplicar una dosis más alta de abono.

· Poner a gente para arreglar piques a ver si los Marshall nos pueden echar una mano.

2. Calles y tees;

· Abonado de fondo de 25 gramos de 13-0-31 para preparar la planta para el invierno.

· Cortar  con una frecuencia de tres a cuatro veces por semana.

· Recebar chuletas.

· Hacer tratamiento de malas hierbas en treat spot.

· Pinchar en macizo y recebar las zonas blandas y que están perdiendo densidad si puedes echar un poco de semilla y abono mejor.

3. Rough;

· Abonado de fondo con 25 gramos para preparar la planta para el invierno.

· Tratamiento general de Banvel a 1.5 por hectárea.
· Frecuencia de corte dos veces por semana.

4. Bunker;

· Hacer todos los días los bunker.

· Ir poniendo las arquetas.

· Sobre todo mirar si las salidas de las arquetas conducen el agua. 

5. Otros trabajos;

· Putting green avísame una semana antes para pedir el tepe.

· Cambiar la zona de agrostis del putting green y ponerlo de raygrass.

· Pintar los caminos.

· Poner a Juan Carlos para que revisemos todo el riego.

· Sembrar raygrass en las zonas de la cancha. (Semilla de Calles).

Gracias por tu trabajo

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


