INFORME CENTRO NACIONAL SEPTIEMBRE 2008

Jose, respecto a la tarea realizada el pasado mes mi mas sincera enhorabuena, creo que el equipo y tu habéis hecho un gran esfuerzo para realizar las tareas y lo único que nos ha fallado ha sido la maquinaria para la siguiente vez procuraremos tener antes aquí la maquinaria para que la puedas revisar y poner a punto, de todas maneras creo que todo se ha realizado en un tiempo record.

Para el siguiente mes esta son las listas de tareas;

1. Greenes; los greenes después del verticado tendríamos que;

· Pase de groomer a menos dos para activar el crecimiento lateral cada semana a menos dos.

· Recebo liviano semanalmente con la Dakota si funciona que la probaremos este lunes día siete.

· Veo que algunos greenes están faltos de comida debido a que han debido tener que tirar mucho, por lo tanto aplicaríamos unos 10 gramos de 18-9-18.

· Bajamos la altura de corte a 3.6.

· Todo esto lo hacemos para que no se nos infecten los greenes de Poa.

· Muy importante que empecemos con los tratamientos de Paclobutrazol, a 0.3 litros hectáreas cada dos semanas hasta que llegue las heladas fuertes.

· A final de mes nos toca un pinchado macizo el cual ira acompañado de un recebo copioso antes de dicho pinchado macizo.

· Se aplicara en este pinchado un abonado fuerte en fósforo.

· No utilizaremos humectantes salvo en aquellos greenes que se necesiten semanalmente como por ejemplo el cuatro.

· Haremos un tratamiento de Sevin a 3 litros hectáreas con spoond-feeding con micronutrientes ya que he visto gusanos.

· En algunos greenes los cortadores los están haciendo mas pequeños ya que no se meten hacia fuera pues le da miedo de rapar, hay que decirles que el green va por ahí, de todas maneras este fin de semana hemos rapado aquellas zonas que estaban muy adentro para volver a coger la forma original de green.

2. Calles y Tees;

· No se aplicara más humectantes.
· Se abonara las calles y tees antes de recebarse y pincharse en macizo a final de mes.

· Aplicar manguera en secas, en las cuales creo que no vas a tener que ser tan persistente pues apenas hay.
· Respecto a las manchas que vimos en el ocho esto es producido por hidrofobia de suelo, esto se arregla aplicando humectante, de todas maneras ten cuidado y mira bien si esta funcionando el satélite correctamente.

3. Rough;

· Muy importante de verticarlo, barrerlo y semillarlo, ya que hay que renovar toda aquella planta que se queda vieja y por lo tanto es imprescindible hacerlo a lo largo de este mes.

· Abonaremos al mismo tiempo que pinchemos las calles.

4. Bunker;

· A partir de ahora todos los días vamos a hacer los bunker. Dedicaremos una persona exclusivamente a los bunker, esta persona empujara arena de los bunker todos los días hacia arriba y hará con calma y constancia todos los bunker a diario, a no ser que haya campeonato y entonces se da un pase de sandpro y ya esta.

· Tenemos que hacer una prueba en un bunker la cual nos va a dar lugar a la nueva teoría de Dr.Vargas, esta consiste en no aplicar grava y esta nos ayudara a que filtre mas, por lo tanto por favor, vamos a hacer una prueba y veremos los resultados.

· De todas maneras iremos cambiando los bunker cuando terminemos la zona del putting-green.

5. Tenemos que pinchar sólido, resembrar con semilla y recebar todos lo antegreenes, pues están muy compactados.

6. Obras importantes;

· Hay dos bunker que me preocupan enormemente pues esta vertiendo agua en los greenes y estos son los del 17 y los del 12. Estos son los primeros que tenemos que hacer cuando terminemos la obra grande.

· La semana que viene vendrá los primeros 250 metros cuadrados de tepe para terminar la obra.

Gracias por tu trabajo, un saludo.

