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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME TALAYUELA GOLF FEBRERO
Estimado Miguel, tras la visita realizada el pasado Viernes 22 de Febrero, la lista de tareas a realizar en Talayuela Golf son las siguientes:
1. Continuaremos con los tratamientos y abonados marcados en el planning anual, teniendo en cuenta principalmente las fechas del pinchado, las cuales nos marcarán los momentos de abonados granulares 10 días antes del pinchado. Las frecuencias de corte que tienes actualmente son suficientes para mantener unas aceptables condiciones de juego y mantenimiento de la planta, por lo que seguimos en la misma línea. La medida más importante a realizar es el paso de groomer y posterior abonado mediante spoon feeding, favoreceremos el aumento de la densidad así como la calidad de la superficie. Respecto a la arena, debemos proponer la preparación de una zona para su almacenamiento, tal y como me sugeriste durante la visita, debido a los problemas que ocasionan las lluvias por arrastres y contaminación en la zona actual, poco acondicionada. 
2. Movimiento de aspersores de green y tees. Como hablamos, debemos continuar con el trabajo de movimiento de aspersores. Esta tarea está casi terminada, a excepción de los greenes del 12 y del 18. También hablamos de corregir la triangulación en los tees del 10 y del 11.

3. Cortes. Continuaremos con la frecuencia de cortes en calles y tees (3/semana). Las calles continúan presentando un muy buen estado de limpieza y jugabilidad, a pesar de las lluvias de los últimos días, lo cual te retrasó la entrada de las máquinas a cortar, valorando muy positivamente el esfuerzo realizado para poder realizar un doble corte el Jueves y el Viernes y así presentar el campo en muy buenas condiciones para el torneo del fin de semana. 
4. Continuamos con los pinchados y recebos en calles, tarea muy importante para poder disponer de unas condiciones aceptables de mantenimiento para el verano.

5. Una medida muy importante a realizar es la limpieza de aspersores, lo cual podremos realizar cuando se incorporen el personal cedido por el Ayuntamiento.
Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta para las próximas semanas, debiendo tener en cuenta que los fines de semana tenemos el campo con una gran carga de jugadores, por lo que la limpieza y presentación del campo es muy importante de cara a estos fines de semana. 
Muchas gracias por tu trabajo. Un saludo.

DEPARTAMENTO GREEN SECTION.
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