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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA EL BONILLO JUNIO 2008

Tras la última visita el pasado viernes 27 de junio a las instalaciones, llego a las siguientes conclusiones:

1. Vemos que la semillas tanto de bermuda como de agrostis esta en nascencia y que por lo tanto esta desarrollándose adecuadamente.
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2. Vemos que en los tees no hay ningún tipo de nascencia cosa que nos sorprende ya que nos parece muy raro que es la misma arena que en los greenes y que por lo tanto tendría que haber nacido y no se ve nada, en cambio en las laderas si que hay algo de bermuda, mucho me temo que aquí ha habido un fallo en la siembra o que se ha enterrado mucho la semilla pero evidentemente algo esta pasando.

[image: image3.jpg]



3. Advertimos que si no hay una empresa que mantenga las instalaciones y este pendiente de los siguientes puntos vamos a perder un año y no podremos abrir a finales de año.

· Revisión y supervisión del riego: tanto del tiempo como de válvulas que hay rotas como aspersores que están cogidos y no están regando todo el área bien con la consiguiente no nascencia de la semilla.
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· Recebo de los greenes, los greens al tener mucha grava pues no se pudo poner arena de más calidad necesitan un recebo para poder desarrollarse bien.

· Abonado, para que termine de cerrar necesitamos fertilizar para que la planta cree mas planta y tengamos más cobertura.

· Siegas, si no segamos este tipo de planta al ser estolonifera vamos a tener un problema muy serio de cierre de cobertura y de enfermedades.

· Herbicidas, en las calles habría que utilizar un tipo de herbicida de hoja ancha para que la mala hierba no entre en competencia con la bermuda y no podamos dar la obra por terminada.

[image: image5.jpg]



· Habría que quitar las piedras mas grandes para poder meter las maquinas de corte y que no se rompan los molinetes así como para que la hierba crezca por todos los sitios ya que encima de la piedra la hierba no crece.

4. Mucho me temo que si no hay alguien que atienda a todas estas tareas que hemos expuesto el campo no se va a dar por finalizado y perderemos otro año mas, por lo tanto es urgente que contratáis a una de las tres empresas que hemos llevado y que han presentado oferta para poder dar por finiquitado parte del proyecto.

Quedo a vuestra disposición para aclaraciones, recibid un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


