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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME FEBRERO LA SELLA

Tras la visita realizada el pasado miércoles 13 de febrero al campo de golf de La Sella llegamos a las siguientes conclusiones;

1. El greenkeeper a seguido todas las recomendaciones que se le hicieron la pasada visita, sobre todo se ha hecho un muy buen trabajo en tees para recuperarlos. Todos están resembrados y salvaguardados para el campeonato. Otro aspecto muy importante es el trabajo realizado en muchas zonas externas, las cuales también están resembradas, si sigue en esta línea lo mas lógico es que, subiendo la temperatura, los tees se recuperarán y estarán listos para el campeonato.
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Nuevas                                    plantas tras la germinación de la semilla.
2. Los bunker presentan un buen estado y hay previsto el aporte de arena en aquellos que tienen una menor cantidad. También se consideró que para no entrar en futuros problemas con los árbitros, los perfilados se harán a un par de semanas del campeonato, para definir perfectamente las zonas que serán con tratamiento de bunker.
3. Estamos de acuerdo con el planning de abono que se quiere seguir, nos comunicó el greenkeeper que unas seis semanas antes del campeonato abonaría todo el campo a excepción de los greenes, que llevan otro tratamiento. Nosotros estamos de acuerdo con esta política ya que lo más importante es que al final lleguemos en el crecimiento mas bajo de la hierba.

4. También estamos de acuerdo con las alturas de corte y en la forma que va a ir bajando dichas alturas.

5. Referente a los greenes, debemos conseguir una uniformidad y firmeza de rodada de la bola (smothness) requerida para este nivel de competición. Para conseguir una perfecta rodada de la bola creemos conveniente el comenzar, 
cuando se produzca el ascenso de las temperaturas,  con pases de groomer y recebos muy livianos alternándolos por semanas, es decir, una semana se pasa el groomer y la siguiente semana se receba, teniendo en cuenta que la primera semana de la secuencia se debe realizar groomer y recebo a la vez. Cuando nos referimos a recebos, la cantidad es pequeña (0,6 l/m2), queriendo decir con esto que casi no harán daño a la maquina de corte. Cantidad muy liviana.

6. Aconsejamos que el timming de trabajos durante el campeonato sea de esta manera;

· Mañana; corte de greenes, cambio de bandera, bunkers, pase de manguera para quitar el rocio y set up del campo.

· Tarde; corte de greenes, corte de calles, corte de tees, (calles y tees se cortan por la tarde para no tener riesgo de dejar restos de siegas en el campo) apoyo de manguera en greenes y calles si sube la temperatura y hay secas.
Para llegar a este timming de trabajos solo se podrá hacer si cortamos en recto las calles y además este departamento cree firmemente que debe ser asi por diversos motivos;

a) En la televisión se va a ver mucho mejor, ya que al ser un campo de Agrostis y Poa, si queremos marcar bien las líneas tiene que ser en recto y se le da más vistosidad. Se debe comenzar a cortar desde al menos un par de semanas antes del campeonato para crear el graidding que en el futuro marcará la calle.
b) Ahorramos tiempo ya que tenemos poca maquinaria y poco personal.

c) No perjudicamos los semirough debido al gran número de vueltas fuera de la calle, lo que provocaría marcas indeseables en esa zona del campo y con las consiguientes quejas de las jugadoras. Otro aspecto importante es el mal efecto visual que presentaría el campo para el espectador.

d) Menos clipping en calles, por lo tanto un mejor nivel de mantenimiento y jugabilidad.
7. Sobre el tee line de la cancha de practicas, nosotros estimamos que va a ser muy difícil hacer una ampliación de éste, ya que no tendrá el tiempo necesario para enraizar los tepes que se pongan, por lo tanto la mejor opción que vemos es la de pinchar y recebar muy agresivamente toda la plataforma de delante del tee para que se aproveche durante los primeros días del campeonato, siguiendo el mismo tratamiento que se le ha dado a la parte posterior del tee, tal y como aparece en la imagen.


                                                                                                         Zona nueva de tee.


Trabajos en zona de                                    Tee de Prácticas.

7. El lunes como quedamos se incorporara Luis M Casado para ayudar y dar apoyo a todas aquellas tareas que hagan falta en el mantenimiento del campo.

8. A mediados  del próximo mes haremos la última visita antes de la realización del torneo. 

Agradeceros vuestra disposición a hacer las cosas correctamente y a la atención recibida en la visita, por favor no dudéis en contactar con nosotros si tenéis alguna duda sobre el informe.
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