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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA LA RODA NOVIEMBRE 2008

Tras la visita realizada el pasado 6 de noviembre llegamos a las siguientes conclusiones;
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1. La obra no ha podido avanzar más ya que a estado cerca de cuatro semanas lloviendo y con el terreno no apto para trabajarlo.

2. He llamado a Juan Charco para que fueran trayendo tierra vegetal, la cual me comunica Daniel Alonso que le harán un cribado para apartar las piedras y rocas.

3. Desde nuestro punto de vista vemos que tanto el putting green como el pitching green han quedado muy bien definido seria una pena que no se continuara con el proyecto y ya que lo están construyendo aprovechar y dejarlo zanjado.
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4. Por otro lado se quería hacer en la parte final justo al lado del lago un tee, con el cual estamos totalmente de acuerdo siempre se le saquen las aguas al mismo lago y se le hagan las caídas por lo menos de los primeros cincuenta metros donde el coche recoge bolas pasa mas debe estar mas drenado.
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5. Creemos que al desplazar el putting green hay espacio suficiente para poder poner la casa que sirve como casa club de la instalación.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, recibe un saludo.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


