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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA LA RODA SEPTIEMBRE 2008

Tras la visita realizada el pasado 19 de septiembre de 2008 llegamos a las siguientes conclusiones;

1. Nos parece bien que se mueva el putting green a la izquierda ya que hay que dar un paso a un camino de servidumbre.
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2. Nos parece adecuado que se hayan movido y acortado tres tees para que quede centrado ya que si no la torreta iba a entrar mucho en juego.
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3. Al moverse el putting green la caseta de servicios (bar, expendedora de bolas, etc.) quedaría mas a la izquierda y me parece adecuado donde hemos decido ponerla.

4. Sobre la caseta de bombeo que se ha suprimido del proyecto nos parece correcto, siempre y cuando la instalación funcione correctamente, que se pasen esas partidas a otras partidas como la de los caminos o traída de luz y agua potable.

5. Otra cosa que me parece correcta es lo que ha sugerido Julián Paredes ya que el periodo ventana ha pasado de warm season grasses a cool season grasses que sembremos entre media bermuda esquejada y después se siembre con raygrass.

6.  Creemos firmemente que el putting green debe ser de hierba artificial ya que de otra manera el mantenimiento para este tipo de superficies es muy específico e iba a salir muy caro para el ayuntamiento.

7. La otra zona, la de pitching put si que se puede hacer de semilla y ya que necesita menos cuidado.

8. El día seis de octubre a las 10 de la mañana tendremos una reunión en la federación para explicaros como deberíamos de gestionar el la cancha de practicas.

9. Lo que hemos quedado es que vamos a extender 20 centímetros de tierra vegetal, al mismo tiempo vamos a ir haciendo el zanjeo para el drenaje y el riego, luego extenderemos la tierra y prepararemos con enmiendas orgánicas el resto para sembrar.
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Gracias por vuestra atención, un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


