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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME MELILLA AGOSTO 2008 
Tras la visita realizada el pasado 5 de agosto del presente año a las instalaciones del campo público llegamos a las siguientes conclusiones;

1. El campo esta en condiciones aceptables de juego ya que tanto el smooth de la bola en greenes, como el stand de la bola en calles y tee es funcionable. Ahora bien quedan unos pequeños remates que diremos en los siguientes puntos para que a su vez se termine de rematar la obra.
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2. Los greenes necesitan los siguientes tratamientos;

· Pinchado y recebo.

· Plan de fertilización a 15 gramos por metro cuadrado cada cuatro semanas 15-15-15.

· Pase de groomer de dos a tres veces por semana con su consiguiente microrecebo.

· Planning de humectantes.

· Planning de insecticidas.

· Han aparecido ciertas manchas en los greenes y estoy completamente seguro que es producido por la aplicación de abono que no ha sido bien diluida y a quemado.

· Ir quitando a mano la conquista de Paspalum que hay en ciertos greenes, por lo tanto si se quieren mantener los greenes para que luego la bola no haga extraños lo mejor es ir erradicándola manualmente desde ahora.
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3. Calles y Tees; necesitan los siguientes tiramientos;

· Verticado y recebo.

· Planning de humectantes.

· Planning de insecticida pues estamos seguros que las manchas que aparecen en ciertos sitios es provocada por la aparición de gusanos. En los cambios de luna creciente aplicar un litro de clorpyrifos por hectárea.
· Seguir segando la tees con manuales.

· Bajar la altura de la calles hasta el máximo que de la quíntuple.

4. Riego; quedan pequeños detalles en el riego que hace que la instalación no llegue a estar terminado del todo y que su funcionamiento no sea el más adecuado.

· Poner la salida de presión a nueve kilos.

· Poner un caudalímetro el cual haga que el ordenador controle el caudal real así podemos ver si realmente ha regado.

· Instalar la estación de bombeo.

· Instalar el modulo de conexión con el ordenador del satélite de la calle del uno.

· Cambiar los programas de riego, regando los greenes en un tiempo las calles y tees en dos y los rough (taludes) en cuatro.
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5. Otro asunto que me ha parecido de vital importancia es que las maquinas no están bien afiladas ya que la hoja presenta indicios de stress por un corte insuficientemente ajustado. Por lo tanto pedimos que se revisen las maquinas y que se ajusten sus cuerpos.

Sin otro particular, agradeceros la atención recibida, y nos veremos el mes próximo en el cual vendré con el gerente de esta nacional don Jorge Sagardoy.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


