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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA MELILLA MARZO 2008 

Tras la visita realizada el dia 14 de marzo al campo de golf de Melilla con el Sr. Jose Maria López (greenkeeper) llegamos a las siguientes conclusiones.

1. Los greenes se presentan pinchados y recebados, hemos notado unas manchas circulares rojas de unos 40 cm de ancho que a mi entender es debido a la falta de nutrientes y que la planta al haberle bajado el corte ha sufrido un poco mas. Esto se arregla con un simple abonado de triple 15 a 30 gramos metro cuadrado y siguiento cortando con la misma frecuencia y misma altura.
2. Calles y Rough; presentan un aspecto mejor que la ultima visita ya que me ha dicho Jose Maria que ha habido una semana de calor, esto ha ayudado a la planta a cerrar y que por lo tanto cuando llegue la primavera con la consiguiente arena, que todavía no la tenemos, recebaremos y aplicaremos unos 20 gramos por metro cudrado y llegaremos a cerrar totalmente las calles, por consiguiente para conseguir este objetivo habria que hacer los siguientes pasos;

· Abonar a 20 gramos metro cuadrado cada tres semanas.

· Aumentar la frecuencia de corte de dos a tres por semana.

· Recebar las calles.

· Pasar el spiker bisemanalmente como minimo.

3. Es importante empezar a tratar el Agrostis de las zonas exteriores para tener bien diferenciado las calles de los antegreenes, lo tratamientos es mejor hacerlos con petaca ya que para el crecimiento del Paspalum.

4. Bunker; se ve que se ha extendido la arena pero todavía queda parte de piedras por terminar de extraer, por lo tanto a mi entender el bunker no se puede presentar asi todavía.

5. Rough; hay zonas que todavía no esta cubiertas, recomendamos que cuando empezemos a pasar las verticadora los restos de estos se apliquen en esta zona y con un posterior recebo y agua en abundacian se llegara a cubrir no me cabe la menor duda.
6. Las palmeras a mi entender tendriais que quitarle la zona de proteccion pues puede ser un foco de enfermedad para la palmera y de no desarrollo de la misma.

7. Necesitamos instalar el ordenador de riego y terminar de instalar el grupos de bombeo antes del verano. 
8. La entrada de agua a los lagos es de forma irregular , esto deberia de corregirse para evitar un posible vaciado de los mismos y la imposibilidad de regar. Así como la conexión de los mismos , siguen sin conectarse el lago del 9 con el del uno y este a su vez con el del tres. 

Gracias por la atención recibida y por vuestro trabajo.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


