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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME MELILLA NOVIEMBRE 2008
Tras la última visita realizada en el día 20 de noviembre llego a las siguientes conclusiones;

1. Nos reunimos con D. José Ángel Calagui y nos comenta que todavía no esta preparado el permiso de apertura del campo ya que AENA ha emitido un informe el cual dice que el campo de golf puede ser un foco de problemas a la hora de aterrizar y de despagar por dos motivos, según ellos;

· Primero por que puede dar una bola en un avión.

· Segundo por que las aves que hay atraídas por los lagos del campo de golf pueden chocar y obstaculizar el aterrizaje o despegue.

D. José Ángel llamo al departamento para ver como podíamos resolver el primer contratiempo, nosotros le facilitamos un diseñador (Rivero Golf, Pepin Rivero) que estaba dispuesto a emitir un informe que demostraba que esto nunca podría pasar. Tras su visita y posterior informe esto se presenta a AENA. 

El segundo punto se ha solucionado por al tener una empresa de cetreros mas un informe de impacto medioambiental para ir demostrar que no hay ningún tipo de ave y que todas las han desplazado a otro sitio. Aparte de tapar los lagos con lonas para que las aves no descansen en estas zonas.
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Por lo tanto todo esto se ha presentado y están a la espera de la resolución que ellos tomen. Una vez pasado este imprevisto y que se pueda demostrar que no hay ningún problema el campo estará dispuesto para abrirse.

2. El planning de mantenimiento para el próximo mes queda de la siguiente manera;

a) Greenes; presentan una superficie mejor de pateo ya que se ha realizado un pinchado, verticado y recebo. Esto ha hecho que haya menos fieltro y el smoth de la bola es mucho mejor. Para el siguiente mes recomiendo los siguientes tratamientos;
· Aplicar 20 gramos de abono cada tres semanas.

· Groomear todas las semanas.

· Micro recebar todas las semanas junto con el groomer.
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b) Calles y tees; presentan una superficie muy buena y la bola tiene un stand perfecto. Evidentemente están perdiendo color pero es porque esta entrando en dormán cía y eso no importa para el juego. Lo que recomiendo es hacer las tareas siguientes.

· Aplicar 25 gramos de abono cada tres semanas.

· Recebar muy levemente.

· Pasar spiker donde haya zonas húmedas.

· Aplicar Banvel a una dosis de dos litros por hectárea para evitar las malas hierbas. Para la hoja ancha.
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· Ir matando con etofumasato la invasión de Agrostis stolonifera que hay en las calles.
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· Seguir con la misma altura de corte.

c) Rough; presenta una muy buena base de juego e ira mejorando con el tiempo.

· Aplicar la misma dosis de abono que en calles.

· Aplicar Banvel. 

· Pasar spiker por lo menos una vez al mes.

3. Se pusieron en contacto con nosotros para terminar de rematar el riego. Los que le pedimos son varias cosas:
· Poner el caudalímetro.

· Que pudiéramos ver el cuadro de maniobras del bombeo en el ordenador.

· Que se termine de poner el modulo de comunicación del hoyo uno.

· Que se pidan las válvulas para los aspersores.

4. Otra cosa que vemos es la nueva contratación de un mecánico especialistas que para el buen funcionamiento del campo y la nave de mantenimiento nos parece esencial. Como hemos dicho ya en otros informes. Vimos que las maquinas se ha revisado y que se ha sustituido todas las piezas vitales para el correcto mantenimiento de las mismas, pero seguimos insistiendo en la contratación de un buen profesional.

5. Vemos en el campo que se ha puesto un mobiliario que no esta bien puesto por varios motivos, además la tierra sobrante, aun esta a pie  de obra.
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· No tienen suficiente base de asentamiento y están todos doblados.

· Algunos hacen que los aspersores no se puedan solapar y por lo tanto empezaran a aparecer secas en el verano.

6. Nos parece que lo que se ha hecho al final de cancha de practica no tiene sentido intentar poner una mesa de tee en esta zona si se va a seguir dando bolas desde la otra zona también por que lo mas normal es que de un lado o de otro se lleven un bolazo con el consiguiente riesgo para la integridad física de los usuarios.
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7. Se aprecia los huecos provocados por la retirado de las palmeras no estando señalizados ni protegido los mismos, lo cual entraña el correspondiente riesgo laboral tanto al personal de mantenimiento como al propio  parque de maquinaria.

8. Se han puesto unas palmeras en el tee del ocho y creo que ese no es el diseño que hemos estado buscando desde el principio en el campo de golf. Nosotros desde el principio no hemos puesto un diseño al tresbolillo como lo habéis puesto aquí, pues eso rompe con todo lo que ha estado haciendo hasta ahora, parece como un paredón de palmera que rompe todo el diseño anterior, por favor pedimos encarecidamente que se haga otro diseño que no distorsione todo el conjunto.

9. En el recorrido efectuado hemos apreciado la existencia de “chuletas” en las cercanías del putting green y green del 9, lo cual esta deteriorando estas zonas.

Gracias al trabajo de José María estoy seguro que este campo será totalmente jugable y será un gran campo. Gracias por vuestra atención, quedamos a vuestra disposición.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


