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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME CENTRO NACIONAL DE GOLF

AGOSTO
Las tareas ha realizar durante este mes de Agosto son las siguientes, considerando principalmente las labores necesarias para la preparación del campo para el próximo Madrid Master.  

      MANTENIMIENTO:

1. Greenes.
Las tareas en greenes durante este mes serán:

· La altura de corte la mantendremos en los 3,4 mm que tenemos actualmente, considerando la posible bajada en función de la velocidad y firmeza de los greenes durante el mes de Septiembre.
· Frecuencia de corte. 6-7/ semana.

· Reparar piques.

· Cambio de posición de bandera con la mayor frecuencia posible.

· Aharram riego en greenes a primera hora y a partir de las 11:00 h  syringe.

· Paso de groomer semanal, exceptuando las dos últimas semanas del mes, por el abonado previo de preparación para la graden.
· Semanas 10-14 y 24-28 de Agosto. Humectante pastillas.

· Semana del 10 al 14 de Agosto. Aplicación de Clorpirifos (1 litros/cuba).

· Spoon-feeding las semanas previas al abonado granular.
· Fertilización granular con el abono 18-6-18 15 g/m2 la semana del 10 al 14 de Agosto. La semana del verticado se realizará la aplicación de 20 g/m2 de 18-22-5.

La semana del 24 al 28 de Agosto se realizarán los trabajos de paso de graden en los greenes, con la siguiente planificación de trabajos:

1. Corte con manual.

2. Paso de graden e inyección simultánea de arena.

3. Limpieza de la superficie.

4. Tratamiento humectante con manguera.

5. Abonado 20 g/m2 18-22-5.

6. Riego.

2. Calles y tees.

Las labores a realizar para estas zonas durante el próximo mes son:

· Frecuencia de corte de 3/semana.

· Recebo de chuletas. En tees esta labor un mínimo de dos a la semana.

· Continuación trabajos con manguera.
· Se realizará un abonado de 10 g/m2 en calles y tees con Calcinit la semana del 17 al 21 de Agosto, seguido de un riego de 10 minutos en todas las zonas abonadas, ya que este abono tiene mucha posibilidad de producir quemaduras en la planta. Posterior al paso de graden y resiembra, se realizarán las aplicaciones de abonado con Nitrofoska 15-5-20 a una dosis de 20 g/m2 y 15 g/m2 con abono 17-24-9.
· Semana 17-21 Agosto. Tratamiento humectante (6 l/cuba).

· Semana 17-21 Agosto. Tratamiento Azoxystrobín (2 l/cuba).

La semana del 24 de Agosto se comenzarán los trabajos de paso de graden y resiembra en calles, tees y antegreenes con la siguiente planificación de tareas:

1. Paso de graden.

2. Barredora.

3. Pinchado macizo con pinchadora arrastrada.

4. Resiembra 50 g/m2 con ryegrass 100%.

5. Recebo de arena.

6. Abonado con fertilizante 17-24-9.

7. Abonado con fertilizante 15-5-20.

3. Rough.

Las tareas a realizar en esta zona son:

· Frecuencia de corte de uno a la semana.

· Abonado con 10 g/m2 de Calcinit la semana del 17 al 21 de Agosto.
La semana del 24 de Agosto comenzaremos con las labores de resiembra y paso de graden. La planificación es la siguiente:

1. Paso de verticut con quíntuple.

2. Barredora.

3. Resiembra 50 g/m2 con ryegrass 80% + festuca 20%.
4. Fertilización con 15 g/m2 de 17-24-9.
5. Fertilización con 20 g/m2 de Nitrofoska 15-5-20.

4. Bunkers.

Para la preparación de torneo y presentación de unos Bunkers con una calidad aceptable se realizará la limpieza de la arena contaminada presente en las zonas bajas del bunker, además de la limpieza de la arqueta y zonas próximas a la misma. Posteriormente se realizará la incorporación de arena limpia en toda la zona del bunker que la precise. Hasta la fecha del torneo, en estas zonas de arena nueva se realizará el rastrillado manual para evitar la contaminación de la arena. Así mismo, se realizará el perfilado de los Bunkers y eliminación de todas las malas hierbas que puedan aparecer, junto con la subida de la arena a las zonas donde sea necesaria.
5. Riego.

Las tareas relacionadas con el riego para este mes son:

· Continuación con las labores de manguera en greenes, tees y calles, fundamentales para mantener el campo aceptable hasta la bajada de temperaturas.
· Registrar cualquier incidencia con los satélites en la hoja que está en la oficina.

· Se continuará con el ajuste de estaciones en la base de datos, detectando zonas con mayor o menor demanda hídrica.
· Limpieza de todos los aspersores del recorrido.

· Juan Carlos debe ir con una carpeta en la que anote las revisiones que vaya efectuando a lo largo de la semana, junto con las averías y posteriores reparaciones que se vayan realizando.

6. Otros.

Otras tareas a realizar en el campo son:

· Limpieza de caminos (Buffalo semanal y limpieza de arquetas).

· Preparación de torneos. 

· Desbroce de lagos.

· Desbroce de caminos.

· Controlar que el sistema de gestión del taller (Hojas de reparaciones y revisiones) continúe realizándose.

· Mantenimiento en la zona de Bermuda de la Casa Club: abonados, siegas y control del riego.

 Muchas gracias y un saludo.  
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       TRATAMIENTOS GREENES CENTRO NACIONAL MES DE AGOSTO 2009
PASTILLAS HUMECTANTE

CLORPIRIFOS
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TRATAMIENTO CALLES, TEES Y ANTEGREENES CENTRO NACIONAL MES DE AGOSTO 2009
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