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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME CENTRO NACIONAL DE GOLF

DICIEMBRE
     Jose, tras pasar un mes de Noviembre excepcional por la falta de lluvias típicas de esta época del año, pasamos a establecer las tareas para las próximas semanas.
      MANTENIMIENTO:

1. Greenes.
Las tareas en greenes durante este mes serán:

· La semana del 14 al 18 de Diciembre realizaremos un abonado. Se realizará un spoon feeding mediante los siguientes fertilizantes:

· Fosfato monoamónico. 60 kg/cuba.

· Try-fos. 2 l/cuba.

· Try-elements. 2 l/cuba.

· 700 ml de colorante Blue Spray.

· 600 l agua.

Posterior al tratamiento se realizará un riego de 4 minutos en los greenes. Si tenemos sol durante el día y altas temperaturas se realizará justo después del abonado. Si no tenemos esas condiciones se realizará por la noche.

· Reparar piques.
· Tratamiento de Paclobutrazol, el cual se realizará la semana del 21 al 24 de Diciembre a una dosis de 0,3 l/ha. Riego posterior al tratamiento.
· Cambio de posición de bandera con la mayor frecuencia posible, estableciendo el color de la bandera como se ha fijado en función de la profundidad.

· El anillo de green lo mantendremos siempre y cuando no nos dificulte la realización de otras tareas.  

· Continuación con los tratamientos de musgo en los greenes donde siempre presentan problemas, especialmente el 14 y el 16, prestando especial atención ya que el musgo al secarse deja el green con manchas negras. Se realizará paulatinamente en los greenes afectados.
· Mantendremos la altura de corte en 3,2 mm.
· Debemos orientar al nuevo mecánico y salir con el todas las mañanas para comprobar la calidad del corte de las  máquinas.

2. Calles y tees.

Las labores a realizar para estas zonas durante el próximo mes son:

· Los días 10 y 11 de Diciembre se ha realizado el primer tratamiento con Spersal, a dosis de 10 l/ha. Comenzaremos por tanto un planning de tratamientos cada 2 semanas a dosis de 2,5 l/ha (5 l por cuba). El siguiente tratamiento se realizará la semana del 21 al 24 de Diciembre. Hay que recordar que posterior al tratamiento hay que realizar un lavado de las sales. Si no se prevén lluvias se realizará por la noche mediante el sistema de riego.
· Frecuencia de corte de 2 veces a la semana, ya que las temperaturas están disminuyendo y el crecimiento es menor.
· Recebo de chuletas, principalmente en tees.
· Control del estado de la vuelta de limpieza en tees, lo cual se realizará una vez por semana, coincidiendo con el corte del Viernes.
· Semana del 14 al 18 de Diciembre. Tratamiento Paclobutrazol (0,24 l/ha. 0,5 l/cuba).
· En caso de necesitar riegos se realizarán con menos frecuencia y mayor dosis.

· Limpieza de aspersores que se encuentran en las zonas donde hemos pinchado el mes pasado. Presentan restos de tapones y suciedad que debemos eliminar.

· Comienzo de los tratamientos de hoja ancha mediante Banvel, siempre y cuando dispongamos de la cuba de tratamiento preparada para la realización.
· Continuación con las obras de drenaje en la calle del 1. Como hemos acordado, se realizará un replanteo de las arquetas situadas en la parte derecha de la calle para recoger el agua procedente del talud lo antes posible. Con respecto a la calle del 2, podemos comenzar con las obras en la primera parte de la calle, señalizando correctamente la zona e intentando molestar lo menos posible a los jugadores, ya que es una zona muy conflictiva al encontrarse en caída de bola.
3. Rough.

Las tareas a realizar en esta zona son:

· Frecuencia y altura de corte como la que estamos llevando actualmente. La frecuencia mínima 1 corte/semana.
· Remoldeo y drenajes asociados a la calle del 1.
4. Bunkers.

Realizaremos las tareas que se están realizando actualmente. En caso de lluvia, eliminación del agua y remontaremos la arena hacia los taludes. Continuación de los tratamientos herbicidas (se utilizará un glifosato a mayor dosis), especialmente en los hoyos 15 y 18. Debemos prestar atención para evitar los problemas de quemaduras que tenemos en algunas zonas del campo como consecuencia del paso de la sandpro después del tratamiento. Los Bunkers que tratemos no se debe pasar la sandpro en 24 horas.
Durante las próximas semanas, personal de Jerigolf vendrá para instalar el material de Bunkers que nos han presupuestado en uno del green del 13. El día anterior debemos descubrir los drenajes dejando la grava perfectamente visible, de tal manera que ellos puedan comenzar a trabajar al día siguiente. Nos han pedido cemento y corrugado del 6, lo cual todo está en la nave listo para el día 17. Apoyaremos si necesitan algo, ya que se trata de una prueba que nosotros hemos solicitado y nos ayudará para tomar una decisión con respecto al gran problema que tenemos con los Bunkers. 

5. Riego.

Las tareas relacionadas con el riego para este mes son:

· Registrar cualquier incidencia con los satélites en la hoja que está en la oficina.

· Juan Carlos debe ir con una carpeta en la que anote las revisiones que vaya efectuando a lo largo de la semana, junto con las averías y posteriores reparaciones que se vayan realizando.

· Revisión y reparación del equipo de filtrado. Naturagua nos enviará un presupuesto que presentaremos a Juan.
· Levantar aspersores en greenes y calles. El próximo mes con la auditoría de riego que realicemos se marcarán los aspersores de rough que debemos levantar.
6. Otros.

Otras tareas a realizar en el campo son:

· Limpieza de caminos (Buffalo semanal y limpieza de arquetas).

· El próximo día 14 comienza el nuevo mecánico, por lo que se le orientará y facilitará la adaptación lo mejor posible. Se le explicará el sistema de gestión del taller (Hojas de reparaciones y revisiones) para que continúe realizándose.

· Mantenimiento en la zona de Bermuda de la Casa Club.
· Preparación de los últimos campeonatos del año.

· Atención a la llamada de Caddy Master a primera hora del día. Se debe indicar las tareas que estamos realizando que puedan interferir al jugador (p.e. drenajes), también indicar las incidencias en caso de heladas y el tráfico de buggies para ese día a que zonas está limitado.

· En el almacén de maquinaria colocaremos cartelería indicando la zona correcta de cada herramienta, así como revisaremos la estantería para deshacernos de todas las cosas que no nos sean útiles, dando un poco de orden a esa zona.

· Los becados pueden encargarse de realizar un recuento de todos los abonos y fitosanitarios que tenemos actualmente. 

 Muchas gracias y un saludo.  
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       TRATAMIENTOS GREENES CENTRO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2009
SPOON FEEDING
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