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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME CENTRO NACIONAL DE GOLF

JULIO
Las tareas ha realizar durante este mes de Julio son las siguientes: 
      MANTENIMIENTO:

1. Greenes.
Las tareas en greenes durante este mes serán:

· Bajada de altura de corte a 3,4 mm, ya que la densidad de planta que tenemos provoca una superficie de rodada no homogénea a última hora de la tarde.
· Frecuencia de corte. 6-7/ semana.

· Reparar piques.

· Cambio de posición de bandera con la mayor frecuencia posible.

· Aharram riego en greenes a primera hora y a partir de las 11:00 h  syringe.

· Con el objetivo de disminuir la alta densidad continuaremos con el paso de groomer semanal.
· Durante este mes realizaremos dos micropinchados en greenes, considerando la posibilidad de realizar un microrecebo posterior.

· Días 6-7 de Julio y 20-21 de Julio. Humectante pastillas.
· Semana del 13 al 17 de Julio. Aplicación de Azoxystrobín (2 litros/cuba).

· Valoraremos la posibilidad de comenzar con el spoon-feeding.

2. Calles y tees.

Las labores a realizar para estas zonas durante el próximo mes son:

· Frecuencia de corte de 3/semana.

· Recebo de chuletas. En tees esta labor un mínimo de dos a la semana.

· Fundamental el trabajo con manguera que hemos comenzado. Prestar atención a no encharcar las zonas en las horas centrales del día.
· Se realizará un abonado de 15 g/m2 en calles y tees con Nitrofoska 15-5-20 la semana del 6 al 10 de Julio.
· Semana 20-24 Julio. Tratamiento humectante (6 l/cuba).

· Semana 13-17 y 27-31 Julio. Tratamiento Azoxystrobín (2 l/cuba).

· Continuación de los tratamientos de humectante en pastillas en zonas de calles que presentan secas.

· Limpieza de todos los aspersores del recorrido.
3. Rough.

Las tareas a realizar en esta zona son:

· Posibilidad de pinchado macizo con pinchadora arrastrada, ya que el mes anterior no se pudo realizar.
· Frecuencia de corte de uno a la semana.

· Abonado con 10 g/m2 de Nitrofoska 15-5-20 la semana del 6 al 10 de Julio.
4. Bunkers.

Se continuarán los rastrillados y perfilados habituales. Una vez a la semana realizaremos la evacuación de agua de los Bunkers, con posterior eliminación del barro y remontar la arena hacia las zonas donde se ha arrastrado.
5. Riego.

Durante Junio hemos tenido diferentes problemas en el sistema de riego. Se han localizado dos bombas en el bombeo de calles que no estaban funcionando al 100%. Una ya se está reparando. La segunda se reparará cuando tengamos la otra instalada. Las tareas relacionadas con el riego para este mes son:
· Juan Carlos debe estar continuamente chequeando satélites y aspersores para evitar la aparición de secas en el campo. 

· En greenes, realizaremos riegos con manguera a primera hora de la mañana y comenzaremos con syringe a partir de las 11:00 h.

· Registrar cualquier incidencia con los satélites en la hoja que está en la oficina.

· Realizaremos una revisión de la comunicación entre ordenador y estación. 

· Limpieza de todos los aspersores del recorrido.

6. Otros.

Otras tareas a realizar en el campo son:

· Limpieza de caminos (Buffalo semanal y limpieza de arquetas).

· Preparación de torneos. 

· Controlar que el sistema de gestión del taller (Hojas de reparaciones y revisiones) continúe realizándose.

· Mantenimiento en la zona de Bermuda de la Casa Club: abonados, siegas y control del riego.
 Muchas gracias y un saludo.  
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       TRATAMIENTOS GREENES CENTRO NACIONAL MES DE JULIO 2009
PASTILLAS HUMECTANTE
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TRATAMIENTO CALLES, TEES Y ANTEGREENES CENTRO NACIONAL MES DE JULIO 2009
	LUNES
	MARTES
	MIERCOLES
	JUEVES
	VIERNES
	SABADO
	DOMINGO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	27
	28
	29
	30
	31
	
	


HUMECTANTE 

AZOXYSTROBÍN

Departamento Green Section

