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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME CENTRO NACIONAL DE GOLF

JUNIO
José, en primer lugar felicitarte por las tareas realizadas en el mes anterior, todo el equipo ha rendido a un gran nivel y considero que, aunque la fecha del pinchado era muy problemática, con el esfuerzo realizado por parte de todos ha resultado un éxito. Para el mes de Junio se continuará a un gran ritmo de trabajo, las temperaturas están ya en un claro ascenso, por lo que debemos estar muy pendientes principalmente todo lo relativo al riego. Las tareas son:
      MANTENIMIENTO:

1. Greenes.
Las tareas en greenes durante este mes serán:

· La primera semana del mes comenzaremos a llevar los greenes a su correcto mantenimiento y calidad, comenzaremos los cortes diarios teniendo en cuenta el uso de maquinas con peor calidad de corte para no dañar las cuchillas con la arena. 
· Frecuencia de corte. 6-7/ semana.

· Reparar piques.

· Cambio de posición de bandera con la mayor frecuencia posible.

· Comienza a ser fundamental el uso de la manguera. Aharram debe hacer riego en greenes a primera hora y a partir de las 11:00 h  syringe.

· Una vez los greenes estén recuperados del pinchado, continuaremos con el paso de groomer.

· Días 8-9 de Junio y 22-23 de Junio. Humectante pastillas.

· Días 10-11-12 de Junio. Aplicación de Clorpirifos (2 litros/cuba).

· Abonado durante la semana del 15 al 19 con 20 g/m2 de 18-6-18.

· Continuación con los tratamientos localizados para el musgo.

· Se subirá la latura de corte de 3,4 mm a 3,8 mm.

· Valoraremos la posibilidad de comenzar con el spoon-feeding.

2. Calles y tees.

Las labores a realizar para estas zonas durante el próximo mes son:

· Frecuencia de corte de 3/semana.

· Recebo de chuletas. En tees esta labor un mínimo de dos a la semana.

· Rotación de las marcas de salida en tees.

· Es muy importante el trabajo de manguera si es necesario, principalmente en tees, ya que muestran actualmente mayores problemas.
· Se evaluará la realización de un pinchado mediante arrastrada y pincho macizo de todas las zonas del campo. La decisión está influida por las temperaturas que tendremos durante el mes.

· Durante el mes se considerará la posibilidad de realizar una aportación específica de abono en tees, todo en función de la respuesta al último abonado.

· Semana 1-5 y 22-26 Junio. Tratamiento humectante (6 l/cuba).

· Semana 8-12 Junio. Tratamiento Clortalonil  (6 l/cuba).

· Semana 15-19 Junio. Tratamiento Clorpirifos (2 l/cuba).

· Semana 29-3 Julio. Tratamiento Propiconazol (3 l/cuba).

· Continuación de los tratamientos de humectante en pastillas en zonas de calles que presentan secas.
3. Rough.

Las tareas a realizar en esta zona son:

· Posibilidad de pinchado macizo con pinchadora arrastrada.
· Frecuencia de corte de uno a la semana.

· Muy importante el riego en estas zonas, ya que son las primeras que muestran deficiencias al inicio del verano. 

4. Bunkers.

Se continuarán los rastrillados y perfilados habituales. Conocemos los problemas que están ocasionando los Bunkers a nuestro mantenimiento, pero hasta que se pueda solucionar el problema continuaremos con los trabajos de evacuación de agua y rastrillados cuando se encuentren lo más secos y remontando la arena arrastrada hacia las paredes. 
5. Riego.

El sistema de riego ahora comienza a tener la mayor importancia para asegurarnos un correcto mantenimiento. Debemos considerar los siguientes aspectos:

· Juan Carlos debe estar continuamente chequeando satélites y aspersores para evitar la aparición de secas en el campo. 

· Todos los días debemos prestar atención a determinadas zonas del campo que sabemos que son las primeras en presentar síntoma de seca. Realizaremos programas en los satélites en caso de ser necesarios riegos de apoyo en estas zonas, comunicando cuales son aquellas zonas y manteniendo un registro en la oficina para estudiar la evolución.
· En greenes, realizaremos riegos con manguera a primera hora de la mañana y comenzaremos con syringe a partir de las 11:00 h.
· Limpieza de aspersores y boquillas en todo el recorrido. Juan Carlos puede empezar por el hoyo 1 y si es posible ponerle un ayudante para que pueda ir realizando esta labor de forma más rápida.

· Registrar cualquier incidencia con los satélites en la hoja que está en la oficina.
· Realizaremos una revisión de la comunicación entre ordenador y estación. 

6. Otros.

Otras tareas a realizar en el campo son:

· Limpieza de caminos (Buffalo semanal y limpieza de arquetas).

· Preparación de torneos. 

· Desbroce y limpieza de los laterales de los lagos. 
· Controlar que el sistema de gestión del taller (Hojas de reparaciones y revisiones) continúe realizándose.

· Limpieza de las arquetas de calles.
· Rajado de la cancha de prácticas y posterior recebo y abonado.

· Pinchado de la zona delantera del jardín de la casa club y posterior recebo. 

· Colaborar con Paco en el mantenimiento del jardín de bermuda, facilitando la realización de las tareas que el considere.

 Muchas gracias por tu trabajo. Un saludo.  
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       TRATAMIENTOS GREENES CENTRO NACIONAL MES DE JUNIO 2009
PASTILLAS HUMECTANTE

PACLOBUTRAZOL??
CLORPIRIFOS
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TRATAMIENTO CALLES, TEES Y ANTEGREENES CENTRO NACIONAL MES DE JUNIO 2009
	LUNES
	MARTES
	MIERCOLES
	JUEVES
	VIERNES
	SABADO
	DOMINGO

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	29
	30
	
	
	
	
	


HUMECTANTE 

CLORPIRIFOS

PROPICONAZOL

CLORTALONIL

Departamento Green Section

