Compromisos pendientes del Ayuntamiento de Talayuela

Construcción de tees

· Aportación de 3 operarios durante la obra. 

· Arena: al menos 100 bañeras para comenzar la obra. Se pedirá más arena según vayamos necesitando. 

· En principio la maquinaria del Ayuntamiento no será necesaria.

PER

· 2 operarios permanentes para apoyar en labores de desbroce, construcción de drenajes, etc.

· 2 albañiles cualificados para arreglar diferentes zonas: la cascada del hoyo 10 (se ve desde el hotel y no está terminada dando una imagen poco atractiva) y los puentes que hay que ir preparando con piedra de musgo. Calculamos que en un par de semanas pueden terminar los trabajos proyectados.

Máquina

· Hay que pedir la excavadora grande del Ayuntamiento para ahondar en el lago del hoyo 16. Sin ese lago preparado vamos a tener problemas de agua en verano. Hay que dejarlo preparado antes de las lluvias de primavera.

Carteles

· El Ayuntamiento se comprometió a colocar carteles direccionales en la carretera indicando la ubicación del campo hace unos dos años y seguimos sin ellos. 

El mes pasado quedamos con el Alcalde en que tendríamos una reunión mensual para ponerle al día de las obras y reformas en el campo intentando que de esta manera se involucre más con nosotros.  
