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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME AUGUSTA GOLF CALATAYUD AGOSTO
Después de mi ausencia debido al viaje que tuve durante el mes de Julio, retomamos nuevamente las visitas y los informes mensuales. La última visita fue el pasado 27 de Julio y a continuación expongo los aspectos más destacados de ésta así como la planificación para el mes de Agosto.
GREENS

Los greens han soportado el peor mes para nosotros (Julio), de manera más que notable. Ya sea por el control de riego así como por la aplicación de humectantes, éstos no presentan secas y su estado de salud es muy fuerte, lo que no ha ayudado a tener a las enfermedades lejos de nuestros greens. Quizás, los greens del 1 al 9 presentan todavía cierto Thatch, lo que provoca que estén más blandos que los otros 9. No obstante ese era un problema que ya veníamos arrastrando desde mucho antes, pero que sin duda a lo largo del tiempo iremos reduciendo. En esta línea, realizaremos un pinchado hueco para el mes de septiembre, justo después del campeonato de España. 

Las labores a realizar en los greens están registradas en el anexo de mantenimiento.

CALLES
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El aspecto general de las calles es muy bueno. No obstante, y de cara al campeonato que tendremos en la primera  semana de septiembre, vamos a realizar un abonado el 11 y 12 de agosto, con la idea de llegar al campeonato con las calles en perfecto estado y totalmente cubiertas. En los primeros 9 hoyos la dosis será ligeramente inferior ya que por su terreno original, éste requiere dosis más bajas que los segundos nueve hoyos.
Foto 1.1. Aspecto general de la calle del 2

La altura de corte sigue siendo de 16 mm, y la frecuencia es de 3 cortes/semana. 

BUNKERS


Al igual que en el mes anterior, los bunkers se encuentran en un estado muy bueno, con estados de compactación adecuado y homogéneo a lo largo del recorrido. De cualquier forma, se están repasando todos los bunkers, y se está incorporando arena en aquellos bunkers que así lo requerían. Los bunkers están siendo rastrillados al menos 3 veces en semana. 

RIEGO


Como ya se dijo en el informe referente al sistema de riego del pasado Julio, se está a la espera de conseguir un ordenador central de prueba. Para nosotros esta prueba es clave, ya que si con el ordenador de prueba, el problema persiste, habría que plantearse cambiar de sistema de riego. Si por el contrario vemos que con el ordenador de prueba funciona, sería cuestión de comprar un nuevo ordenador central.


PEDIDOS


Para este mes se ha pedido una partida completa de abono para las calles. S estima que el gasto de aplicación sea en torno a 4.500 Kg de abono.

Por último quería expresar mi gratitud a todo el personal de mantenimiento del Augusta Golf Calatayud por el esfuerzo que están realizando. 
Muchas gracias por todo

MANTENIMIENTO DEL 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO
* Nota: Hay el campeonato de España individuales los días 4, 5, y 6 de Septiembre.

GREENS
· Miércoles 29 de Julio ( Tratamiento de Azoxistrobin (ortiva) a 1 litro/ha = (125 ml de producto/100 litros de agua). Realizar el tratamiento después del corte y aplicar también a los anillos de los greens.

· Lunes 3 de Agosto ( pinchado macizo a los 18 greens. Posteriormente se aplicará un recebo liviano. Después de la rastra regar si hace mucho calor.

· Martes 4 de Agosto ( Abonado en greens con Hakaphos a una dosis de 33 kh/ha. Es decir 1,5 sacos por a los 18 greens.. Después del abonado se aplicará 5 minutos de agua. 

· Lunes 17 de Agosto ( Tratamiento de Azoxistrobin (ortiva) a 1 litro/ha = (125 ml de producto/100 litros de agua). Realizar el tratamiento después del corte y aplicar también a los anillos de los greens.

· Miércoles 19 de Agosto ( Abonado en greens con Hakaphos a una dosis de 33 kh/ha. Es decir 1,5 sacos por a los 18 greens.. Después del abonado se aplicará 5 minutos de agua. 

· Lunes 24 de Agosto ( Doble pase de verticut a 3 mm. Posteriormente se le aplicará un micro recebo.

· ¿¿Miércoles 26 de Agosto?? ( Abonado en greens con Hakaphos a una dosis de 33 kh/ha. Es decir 1,5 sacos por a los 18 greens.. Después del abonado se aplicará 5 minutos de agua. 

· Los greenes se cortarán  al menos 6 veces por semana, dejando al lunes como día de descanso. De los días de corte solo se hará la vuelta de limpieza en campeonatos y en la miad de la semana.
· Las banderas se cambiarán al menos 2 días a la semana. Por ejemplo, los martes y viernes. En caso de campeonatos se cambiarán las veces necesarias
· Mantenemos la misma altura de corte
· Realizar un ligero autoafilado  y revisión de la tripleta, después de cortar los greenes.
CALLES Y TEES
· Entre el lunes 10 y el martes 11 de Agosto ( Abono de calles y tees con Nitrofoska 12-12-17.  a unas dosis de:

Del 1 al 9 ( 15 gr/m2
Del 10 al 18 (  20 gr/m2
· Al igual que los tees, se cortarán 3 veces por semana, y dependiendo de la climatología podremos aumentar o disminuir según el crecimiento del césped. 

· Se realizará un autoafilado ligero a la quíntuple cada vez que vuelva de cortar.

TEES
· Se seguirán cortando solo la plataforma horizontal. Se realizará 3 corte/ semana del 1 al 18. 
· Recebo de las chuletas con semillas. Pisar bien lo recebado y evitar echar demasiada arena ya que provoca la desnivelación del tee y que la cuchilla de corte se desgaste más. 

· Mover las marcas hacia atrás al menos 1 vez a la semana.

· Limpieza de papeleras al menos los lunes y viernes.

RIEGO
· Revisión diaria del sistema de riego. 

· Limpieza de aspersores.
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