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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME AUGUSTA GOLF CALATAYUD JUNIO
Tras la visita efectuada el lunes 8 de Junio al Augusta Golf Calatayud resumimos el estado general del campo y las tareas a realizar para el mes de Junio.

GREENS

Después del abonado que se realizó la última semana de mayo, donde los greens ya presentaban unos síntomas deficientes de nutrientes, se aprecia cómo los greens ya están tomando ese abono y cómo el color de los greens del 9 al 18 ha mejorado de forma considerable. En general los greens, aunque sanos, siguen estando un poco lentos, por lo que seguiremos con el planning marcado de recebos y groomer semanales. A partir de este mes iremos incorporando en  nuestro manejo de greens el pinchado macizo, que ayudará a airear las raíces y a mejorar la infiltración del agua de riego
La altura de corte se ha bajado a 2.8 mm y se están cortando los greens 6 veces a la semana, dejando los lunes como día de descanso. 

CALLES

El aspecto general de las calles es bueno (Foto 1.2), habiendo conseguido un aspecto general muy uniforme. No obstante ya se están apreciando un nivel deficiente de nutrientes, por lo que en esta semana realizaremos un abonado de las calles y tees a una dosis de 20 gr/m2.
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Foto 1.2. Aspecto general de la calle del 13

La altura de corte sigue siendo de 16 mm, y la frecuencia es de 3 cortes/semana. En muchas de las calles de la segunda vuelta es común encontrar la enfermedad de Fairy ring o más conocida como aros de brujas. Con el abonado de esta semana la 
incidencia de dicha enfermedad se enmascara, pero no desaparecerá. Realizar tratamientos contra esta enfermedad desde nuestro punto de vista es tirar el dinero puesto que su control y erradicaciones es más que complicado y costoso, y la única incidencia que tiene la enfermedad es puramente estética.
BUNKERS


Al igual que en el mes anterior, los bunkers se encuentran en un estado muy bueno, con estados de compactación adecuado y homogéneo a lo largo del recorrido. Los bunkers están siendo rastrillados al menos 3 veces en semana. Se han eliminado de forma manual malas hierbas presentes en el interior de éstos. 


RIEGO


En la semana del 15 de Junio está previsto que el técnico de Naturagua realice una vista para instalar los módulos de comunicación en los segundos nueve hoyos. Para cuando venga el técnico de riego será importante que Álvaro esté junto a él, para ayudarle en lo necesario. Resolver este problema, le daría a Álvaro mucho más tiempo para poder ir revisando la red de riego, y evitar así posibles secas que aparezcan en el campo.

PEDIDOS


Para este mes se ha pedido dos juegos completos de pinchos macizos para realizar los pinchados que están previstos. Además sería más que interesante comprar una manguera de uso exclusivo para greens y con el acople especial para las pastillas de humectante. Es muy importante que podamos contar con esta herramienta para cuando lleguen los días de mayor estrés por calor.

Por último quería expresar mi gratitud a todo el personal de mantenimiento del Augusta Golf Calatayud por el esfuerzo que están realizando. Al fin y al cabo son ellos los que realizan en última instancia todas las labores de mantenimiento, por lo que vuelvo a darles las gracias de todo corazón.


Como bien saben, este domingo 14 de Junio, viajo a USA hasta el 9 de Julio, por lo que cualquier duda que tengáis en este mes, o bien me escribís a mi email (fcornejo@rfegolf.es) o podéis llamar a mi jefe David Gómez (620069463).
Muchas gracias por todo

MANTENIMIENTO DEL 9 DE JUNIO AL 13 DE JULIO

GREENS
· Martes 9 de Junio ( Corte con groomer (3 mm) del 1 al 9. No aplicar recebo.

· Tratamiento de propiconazole (1.5 litro/ha) = (180 ml de producto/100 litros de agua). Realizar el tratamiento después del corte y aplicar también a los anillos de los greens.

· Lunes 15 de Junio ( Pinchado macizo a los 18 greens. Posteriormente se aplicará un recebo liviano. Después de la rastra regar si hace mucho calor.

· Martes 23 de Junio ( Corte con groomer (3 mm) + micro recebo.

· Tratamiento de clortalonil (bravo) a 1.5 litro/ha = (200 ml de producto/100 litros de agua). Realizar el tratamiento después del corte y aplicar también a los anillos de los greens.

· Martes 30 de junio ( Corte con groomer (3 mm) + micro recebo.

· Lunes 6 de Julio ( Tratamiento de Azoxistrobin (ortiva) a 1 litro/ha = (125 ml de producto/100 litros de agua). Realizar el tratamiento después del corte y aplicar también a los anillos de los greens.

· Martes 7 de Julio ( Pinchado macizo a los 18 greens. Posteriormente se aplicará humectante (H2PRO) a una dosis de 20 litros /ha = 2.5 litros de producto/100 litros de agua. Posteriormente se aplicará un riego de 5 minutos.

· Lunes 13 de Julio ( Abonado en greens con 12 – 6 – 24 a una dosis de 10 gr/m2. Después del abonado se aplicará 6 minutos de agua. A los dos días siguientes al abonado no cortar los greens.

· Los greenes se cortarán  al menos 6 veces por semana, dejando al lunes como día de descanso. De los días de corte solo se hará la vuelta de limpieza en campeonatos y en la miad de la semana.
· Las banderas se cambiarán al menos 2 días a la semana. Por ejemplo, los martes y viernes. En caso de campeonatos se cambiarán las veces necesarias
· Se baja la altura de corte, pasando de 3 mm a 2.8 mm.
· Realizar un ligero autoafilado  y revisión de la tripleta, después de cortar los greenes.

CALLES Y TEES
· Entre el martes 9 y el miércoles 10 de Junio ( Abono de calles y tees con Nitrofoska 15-5-20.  a unas dosis de:

Del 1 al 9 ( 15 gr/m2
Del 10 al 18 ( entre 15 y 20 gr/m2
TEES
· Se seguirán cortando solo la plataforma horizontal. Se realizará 3 corte/ semana del 1 al 18. 
· Recebo de las chuletas con semillas. Pisar bien lo recebado y evitar echar demasiada arena ya que provoca la desnivelación del tee y que la cuchilla de corte se desgaste más. 

· Mover las marcas hacia atrás al menos 1 vez a la semana.

· Limpieza de papeleras al menos los lunes y viernes.

CALLES

· Al igual que los tees, se cortarán 3 veces por semana, y dependiendo de la climatología podremos aumentar o disminuir según el crecimiento del césped. 

· Se realizará un autoafilado ligero a la quíntuple cada vez que vuelva de cortar.


RIEGO
· Revisión diaria del sistema de riego. 

· Limpieza de aspersores

· Movimiento de aspersores de greens de la segunda vuelta.

 Green Section RFEG

