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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME AUGUSTA GOLF CALATAYUD SEPTIEMBRE


Después de la vista efectuada el pasado 27 de Agosto, con motivo del seguimiento mensual, desglosamos el estado general del campo así como las actuaciones más importantes a realizar en el mes de septiembre:

GREENS:

Después de haber pasado los peores meses, en lo referente a las temperaturas, podemos decir que salimos del verano con unos greens muy sanos y sin secas de importancia. Sigue existiendo diferencias entre los primeros 9 hoyos y la segunda vuelta, pero tras el último verticut y su posterior recebo, los greens del 1 al 9 están más firmes. Un aspecto que nos preocupa es el exceso de agua en algunos de los greens. En este sentido, ya hemos hecho hincapié en más de una ocasión en que es preferible pecar por defecto que por exceso, por lo que desde ya debemos bajar los tiempos de riego y comprobar como van reaccionando los greens. En cualquier caso la rodadura de la bola sigue siendo muy buena. 
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Foto 1.1. Aspecto del greens del 10, dos días después del verticut y recebo

En este mes vamos a realizar el segundo pinchado del año con su posterior recebo. La fecha para este pinchado es distinta a la que se tenía pensado debido al campeonato de España de 4ª categoría y otros eventos que tiene el campo comprometidos, así que nos adaptaremos para que el mantenimiento del campo no perjudique los torneos que tiene proyectados la dirección.

CALLES:

Después del abonado aplicado en las calles a mediados de agosto, se puede observar en la foto 1.2 los efectos a simple vista. La dosis aplicada del 10 al 18 fue ligeramente superior, puesto que, según análisis de suelo realizado, este suelo es más pobre en nutrientes, respecto a la primera vuelta.
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Foto 1.2.  Aspecto de la calle del 10 después del corte

También se han detectado zonas en las calles muy encharcadas (foto 1.3), por lo que sería conveniente bajar los tiempos de riego. Sería conveniente una bajada paulatina de los minutos, siempre observando como va respondiendo la planta.
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Foto 1.3. Marcas de rueda  de buggy en las calles debido a un exceso de riego
Para el mes de septiembre, y al igual que ocurre con los greens, las tareas que vamos a realizar, se llevarán a cabo cuando el calendario de torneos así lo permita. En cualquier caso las labores en las calles no interferirán tanto al juego, por lo que podrán coincidir con algún torneo de mediados de septiembre. La tarea más importante es reducir el colchón que presentan las calles del 1 al 9, y para ello realizaremos un verticut para sacar toda la materia muerta que está acumulada entre el césped, y su posterior recogida con la barredora.

Es muy importante en esta época, y más si cabe tras el abonado, no bajar la frecuencia de corte (al menos 3/semana), ya que conseguiremos presentar calles más limpias, con una mejor calidad de corte, y que aumente la densidad de planta.


TEES:

En los tees no hay que descuidar la frecuencia de corte, y es fundamental cortarlos como mínimo 3 veces a la semana.


Para este mes, se realizará un pinchado, recebo y abonado de todos los tees. Las fechas concretas de esta y de otras operaciones están detalladas en el anexo de mantenimiento.


BUNKERS:

Los bunkers en líneas generales están bastante bien. Es muy importante rastrillar los bunkers así como cuidar que el nivel de arena en éstos sea lo más homogénea posible en todo el recorrido.


ROUGH:

La única puntualización que tenemos que hacer en esta zona del campo, es que a diferencia de otras zonas como pueden ser las calles o tees, no precisa un corte tan frecuente, por lo que cortarlo 1 vez a la semana sería suficiente. Además se da la circunstancia de que este campo tiene calles muy generosas, con lo cual un mal golpe al rough debe ser penalizado con un césped más alto. 

RIEGO:

Como ya hemos comentado en los apartados de greens y calles, es perjudicial el exceso de agua observada en algunas de estas zonas. Por ello recomendamos que se disminuyan los tiempos de riego, pero que se haga un seguimiento de estas zonas para ver su evolución. De cara al campeonato de España, la reducción de agua en los greens debe ser más acusada para conseguir unos greens más firmes, de lo contrarío estarán muy blandos y la bola rodará muy lenta. Como ya hemos comentado esta reducción no debe ser radical, es decir no se debe de pasar de regar 15 minutos a no regar nada. Podemos empezar reduciendo el tiempo de riego 5 minutos. La aparición de secas puntuales no debe ser excusa para regar todo el green, ya que podemos usar las mangueras y regar solo las zonas que así lo requieran.
MANTENIMIENTO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE
GREENS
· Lunes 7 de Septiembre ( Tratamiento de Azoxistrobin (ortiva) a 1 litro/ha = (125 ml de producto/100 litros de agua). Realizar el tratamiento después del corte y aplicar también a los anillos de los greens.
· Martes 8 de septiembre ( Abonado en greens con Floranid Eagle NK 20-0-18 una dosis de 10 gr/m2 = 100 kg/ha. En total se deben de usar alrededor de 100 kg. De abono. Después del abonado se aplicarán 10 minutos de agua. 

· Lunes 14 de Septiembre ( pinchado hueco a los 18 greens. En los greens del 1 al 9 se hará un pase de vericut primero.
Recebo de arena

Abonado con floranid Eagle Start (18-24-5). Dosis de 20 gr/m2 = 200 Kg/ha.

Riego de 10 minutos

· Los greenes se cortarán  al menos 6 veces por semana, dejando al lunes como día de descanso. 
· Las banderas se cambiarán al menos 2 días a la semana. Por ejemplo, los martes y viernes. En caso de campeonatos se cambiarán las veces necesarias
· Mantenemos la misma altura de corte
· Realizar un ligero autoafilado  y revisión de la tripleta, después de cortar los greenes.
CALLES 
· Semana del 7 al 11 de septiembre ( realizaremos un verticut de las calles del 1 al 9. Posteriormente se recogerá todo con la barredora.

· Al igual que los tees, se cortarán 3 veces por semana, y dependiendo de la climatología podremos aumentar o según el crecimiento del césped. 
· Se realizará un autoafilado ligero a la quíntuple cada vez que vuelva de cortar.

TEES
· Semana del 7 al 11 de septiembre ( realizaremos un verticut a los tees del 1 al 9. esta operación la realizaremos con la tripleta de greens. Si por cualquier causa la labor es demasiado dura para la máquina o ésta no puede trabajar correctamente, NO seguiremos con el verticut.
· Se seguirán cortando solo la plataforma horizontal. Se realizará 3 corte/ semana del 1 al 18. 
· Recebo de las chuletas con semillas. Pisar bien lo recebado y evitar echar demasiada arena ya que provoca la desnivelación del tee y que la cuchilla de corte se desgaste más. 
· Mover las marcas hacia atrás al menos 1 vez a la semana.

· Limpieza de papeleras al menos los lunes y viernes.

RIEGO
· Disminución de los minutos de riego y seguimiento.

· Revisión diaria del sistema de riego. 

· Limpieza de aspersores.
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