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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME EL BONILLO MAYO 2009
Tras la visita realizada el pasado 7 de mayo llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones;

1. Tras haber realizado la visita de obra, hemos visto que el ayuntamiento ha cumplido con lo que habiamos pactado para poder hacer el pago de la ultima certificación, esto consistia en lo siguiente;

· Contratar un encargado que tuviera el conocimiento necesario para poder organizar los diferentes trabajos que hay que realizar.
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· Comprar la maquinaria.

· Contratar operarios y enseñarlos a trabajar.
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· Arreglar el riego.

· Arreglar e incorporar arena a los bunker.
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2. Si se quiere abrir en julio recomendamos para poder poner el campo en juego que se realicen las siguientes tareas;

a) Greenes; verticut, abono, recebo e ir bajando poco a poco la altura de corte.

[image: image4.jpg]



b) Calles; spiker, verticut, abono y mucho corte. El 80% de la mala hierba la vas a eliminar con los corte, después hacer tratamientos de banbel triplex a dos litros por hectarea.

[image: image5.jpg]



c) Tees; ir resembrando con raygrass y cerrandolo.
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3. Recomendamos, pero eso tiene que dar el permiso el diseñador, por si a el le parece bien y nos ahorraria mucho mantenimiento. Ir retirando la hierba de los taludes de los bunker y poner un liquido que haga que no haya escorrentias, estoy seguro que esto ahorraria mucha mano de obra que la podriamos utilizar en parte del campo.
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4. Por otra lado hemos estado viendo donde van a poner la nave de mantenimiento y nos parece bien, siempre y cuando esta sea ampliable en modulos por si se realiza los 18 hoyo. Y tambien para poder guardar abonos, arena y cuarto de fitosanitarios.
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Gracias por vuestro esfuerzo porque el proyecto salga para delante, quedamos a vuestra disposición, un saludo. 

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


