[image: image1.png]


                                                

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA EL BONILLO JUNIO 2009

El presente informe pretende recoger las observaciones realizadas por los técnicos del departamento tras la visita del pasado 10 de Junio al campo de golf de El Bonillo. 

1. Greenes.

Los greenes presentan una serie de deficiencias, las cuales se están actualmente resolviendo con la realización de determinadas labores.  Actualmente se encuentran realizando verticados parara favorecer el crecimiento lateral del Agrostis, así como influir sobre la textura de la hoja. También se están realizando labores de fertilización para cubrir la demanda de nutrientes que requiere la planta para responder favorablemente a estas labores necesarias de verticado. A su vez se realizan recebos y controles del sistema de riego, lo cual consideramos fundamental para obtener unos greenes con una calidad de juego mínima aceptable.
En líneas generales los greenes se encuentran con una cubierta vegetal en un 90% de su superficie, a excepción del green del hoyo 18 que el porcentaje es menor. La textura de la hoja es algo gruesa, lo cual dificulta que la rodada de la bola sea correcta, pero consideramos que con las líneas marcadas por parte de la empresa asesora se conseguirá ir aportando una mayor calidad a la superficie.

2. Tees.

Los tees se encuentran en buenas condiciones para la fase actual del proyecto, la densidad de hierba es aceptable (excepto algunas zonas del tee del hoyo 10), debiéndose bajar la altura de corte de cara a la apertura, lo cual los técnicos de Madrileña ya tienen planificado. 
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El riego actualmente no presenta deficiencias observadas y el nivel de sanidad de la planta es correcto.

3. Calles.

Actualmente la bermuda se encuentra en salida de latencia, con una densidad de planta todavía no suficiente para la práctica del golf. Se están resembrando y recebando aquellas zonas en los laterales de las calles, donde el riego no es lo suficientemente correcto para asegurar una adecuada germinación. 
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Se recomienda comenzar con el establecimiento de un anillo de semirough, marcando el dibujo de la calle y favoreciendo el impacto visual por parte del jugador para identificar la línea de juego.
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La densidad de malas hierbas en calle es alta, aspecto que se está actualmente corrigiendo con la aplicación de herbicidas selectivos. 

Las entradas a green se encuentran en buenas condiciones, a excepción de la entrada en el hoyo 18 que presenta deficiencias en la densidad de planta.

4. Bunkers.

Los Bunkers se encuentran en buenas condiciones, a excepción de determinados taludes que no tienen la suficiente cubierta vegetal para sujetar las tierras y evitar la escorrentía de agua, lo cual provocará contaminación de la arena. Se está procediendo a la colocación de tepe en esas zonas, procedentes de los greenes del antiguo campo como medida para evitar estas escorrentías.

En nuestra opinión el campo necesita  tiempo para favorecer a la bermuda su establecimiento en calles. Aún no existe la suficiente cubierta vegetal para definir unas condiciones mínimas de calidad, pero la base del trabajo se está realizando correctamente. Agradecer el gran trabajo que se está realizando en el Bonillo para que el campo de golf sea por fin una realidad.
Muchas gracias por la atención durante la visita. Un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


