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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA REAL CLUB DE GOLF MANISES MARZO 2009

Tras la visita realizada el pasado 17 de marzo al Real club de golf Manises, con objeto de la posible conversión e implantación de Cynodon dactilon “bermuda” en calles, rough y tees, exponemos las siguientes conclusiones, que esperemos puedan servir de ayuda para tomar una decisión final:
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1. Nuestra experiencia nos dice que la implantación de una nueva especie no es ni la solución, ni supone el éxito asegurado para el futuro mantenimiento, si ello no va ligado a un cambio en la mentalidad del mantenimiento, puesto que los requerimientos de abonado, riego y prácticas culturales son radicalmente diferentes. 
Estamos convencidos que a medio plazo, con las actuales especies que tenemos en el campo (cool season grasses) podríamos conseguir un óptimo estado de calles y tees, siempre y cuando se siguiera un programa específico de aireación, recebo, riego y tratamientos preventivos contra enfermedades. No obstante, pensamos que a largo plazo, la conversión a una especie de warm season, como es la “bermuda”, redundaría en unos beneficios económicos, sociales y medio ambientales tales como:

· Menor consumo de agua.

· Mejora en la jugabilidad.

· Mejor adaptación al clima en el que se desarrolla.

· Sostenibilidad del campo de golf
Los efectos colaterales de la implantación de la nueva especie, deben tenerse también en cuenta, y éstos serían:

· La implantación, de dos a tres años según planning, hace que los jugadores se quejen durante este período.

· De tres a cuatro meses al año con el césped en dormancia (color amarillento)
Es importante resaltar que los efectos beneficiosos de la implantación de la “bermuda” no son perecederos, y en cambio los efectos negativos están más concentrados en el propio período de la implantación, y que por tanto una vez ésta acabe, dejarán de tener influencia.

2. Una vez asumida la decisión de implantar “bermuda”, y  teniendo en cuenta los pros y contras que ello conlleva, es de vital importancia seguir escrupulosamente el siguiente programa de trabajo:
a) Formar al greenkeeper y asesorarle para que entienda como se maneja esta especie. Por lo cual recomendamos que se incorpore una semana al Centro Nacional de Golf para explicarle la nueva metodología de trabajo.
b) Elegir una fecha para la implantación. Por nuestra experiencia, creemos que junio sería el mes ideal, ya que se alcanza una mayor temperatura en el suelo, lo que garantiza el éxito en la germinación y desarrollo de los esquejes.

c) Realizar una programación a varios años, haciendo tres calles por año.

d) La forma el trabajo para la implantación sería la siguiente:
· Quemar con glifosato. Este es un herbicida no selectivo que elimina todo las especies existentes en el suelo.
· Abonar y regar para promover un rebrotamiento de las especies que no hayan sido eliminadas.
· Repetir la aplicación de glifosato una vez más a los diez días.

· Eliminar la capa vegetal superior con una cutter.

· Realizar un corte vertical. 

· Abonar con un fertilizante alto en fósforo.

· Introducir el esqueje.

· Recebar.

· Regar frecuentemente

3. Una vez realizada estas labores, empezaríamos a proporcionar un mantenimiento para esta especie y en ocho o nueve semanas podría estar en juego.

Gracias por vuestra hospitalidad y por las ganas de hacer las cosas bien.
 Un cordial saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


