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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME ANTEQUERA GOLF DICIEMBRE 2009

Tras la visita realizada el pasado 24 de diciembre a las instalaciones de Antequera Golf, con motivo de la preparación del campeonato Mundial Universitario, llegamos a las siguientes conclusiones;
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1. Escribiremos una carta a las dos grandes casas comerciales para pedir maquinaria. El parque de maquinaria esta muy justo e independientemente de la compra o no de maquinaria, hay que reforzar el parque para un torneo de esta envergadura.
2. En el anterior informe ya detectamos que para ayudar a hacer un mejor diseño había que cambiar algunos tees y rehacer algunos bunker. Los cuales se están haciendo pero todavía quedan muchas mas cosas que hacer y vamos a poner una fecha limite para hacer todas los cambios. Después de esa fecha (15 marzo 2010) haremos todo el mantenimiento necesario para poner el campo a punto. Es muy importante que se tenga claro este concepto, pues es el que va a dar el éxito de la celebración del campeonato. Utilizar ahora todos los recursos y medios que tiene el campo en las reformas y luego preparar el campo para el campeonato. Las reformas mas importantes que debéis hacer son;
a) Se deberían quitar árboles entre la calle 10 y 11. Esto haría que el campo se juegue mucho mejor, por lo tanto el jugador se divierte mas y vuelve a repetir para jugar. Aparte que para el mantenimiento es más barato y por lo tanto más sostenible, tenéis el ejemplo en las calles donde se han retirado arboleda como en la del 1, 2, 3, 5,9 y 17.
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b) Eliminar un bunker de la calle 11 y crear uno a la entrada del green. También sobran dos bunkers en la izquierda de la calle 2, cerca del green y se puede hacer uno en la entrada, ampliando también el de atrás. Los bunkers en general, están muy escasos de arena, esto será una partida importante de dinero para el torneo. Por ello, en cuanto llegue el mes de febrero se debe de ir metiendo arena, para poder trabajarla y que las trampas estén a la altura del torneo.
c) Ampliar los tees 1, 3,4 y 12. Para ello es necesario ganar espacio, con bloques haciendo muros, rellenando después de tierra y compactarlo.
d) Rellenar los hundimientos de las calles que están rellenadas y han cedido. Retirar el tepe rellenar y volver a poner tepe.

e) Eliminar la grama salvaje, lago 13, rough 17 y 5, y retepearlo.
f) Rediseño de los greenes 11,12 y 7. Este último green tiene demasiada pendiente y estando los greens rápidos en el torneo, con viento se hará muy difícil el pateo.
g) Seguir con la revisión de riego con la nivelación de los aspersores. Es una fecha muy importante esta, en invierno para dejar aspersores a su nivel, siendo después en el verano más efectivo el riego, en la actualidad algunos aspersores están tan bajos que incluso una bola se quedaría dentro.
Es importante que se haga antes del 15 de marzo, principalmente para que madure antes del campeonato y a partir de esta fecha hacer todo el mantenimiento.

a) Greenes;
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-    Seguir tratando con paclobutrazol para ir en contra de la Poa.

· A finales de marzo un pinchado hueco profundo. 

· Groomer y recebo.

b) Calles y tees;

· Debido al excesivo calor que ha habido durante el otoño la resiembra no ha salido como debía. Aunque creemos que esto va a venir mucho mejor pues después del 15 de marzo va a estar mas limpio y uniforme.
· Lo importante es hacer la ampliación y rellenar las calles que han cedido.

· Luego a partir del 15 de marzo se hará las tareas de mantenimiento previstas.
c) Rough; gracias a que no se ha resembrado esto nos ayudara para que durante el campeonato el campo este mas uniforme.

Agradeceros desde la federación y personalmente el esfuerzo que estáis haciendo y el interés que estáis poniendo para que el producto final sea excelente. 

Quedamos a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


