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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME ANTEQUERA GOLF JUNIO 2009

Tras la visita realizada al campo de golf de Antequera el pasado dos de junio. Llegamos a las siguientes conclusiones;
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1. Primero de todo felicitaros por las condiciones de mantenimiento del campo y muy especialmente la de los greenes, los cuales están firmes y presentan una magnifica rodadura.
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2. Para preparar el campo para una competición de estas características recomendamos los siguientes cambios;
a) Ya que el entorno es fantástico el diseño es complicado por lo tanto tenemos que fortalecer las condiciones del mantenimiento del campo y esto consigue con infraestructura;
b) Maquinaria, evidentemente ya se han ofrecido tanto TORO como JOHN DEERE para ofrecer distinta maquinaria. Si necesitáis de que mandemos alguna carta para reforzaros estamos encantados de hacerlo.

c) Mano de obra. Evidentemente hay que hacer varias reformas, como hemos dicho antes para reforzar las carencias en el diseño. Estas reformas consistirían en;

· Eliminar arboles.
· Eliminar bunker.

· Crear bunker estratégicos.

· Hacer nuevas plataformas de tees y ampliar otras.

· Hacer movimiento en algunos greenes, sacándole diferentes caídas.

Para estas tareas incorporaríamos una persona con una retroexcavadora y un operario con un dámper. Luego a la hora de preparar la manicure del campo calculamos que incorporaríamos cinco personas unos tres meses antes del campeonato.
3. El planning para las diferentes zonas para llegar en buena forma al campeonato seria;

a) Greenes; los tratamientos a realizar serian;

· Seguir hasta ahora con el planning de abono y prácticas culturales como hasta ahora que ha dado muy buen resultado.

· Incrementaríamos los tratamientos de paclobutrazol para ir en contra de la no deseada Poa.

· Como hemos mencionado antes cambiar el shapping de algunos greenes para hacer más atractivo el recorrido.

b) Calles; los tratamientos que se realizarían;

· Como sabemos que el campeonato se juega en junio tenemos que fomentar mucho la bermuda. Sabemos también que Antequera Golf con sus socios lo que busca es tener verde en invierno el campo. Por lo tanto recomendamos que se haga overseeding con un raygrass muy débil así podemos hacer la transición más fácil y fomentar el desarrollo de la bermuda.

· Intentar recebar mucho las calles, especialmente las zona del tres, cuatro, cinco, seis y siete. En esta zona el campo se construyo muy con un terreno original muy pobre y arcillo-limoso lo que hace que prácticamente no se pueda pinchar. Nosotros en la federación hemos tenido el mismo problema en Talayuela Golf, y lo solucionamos a base de muchos recebos por lo tanto recomendamos esta estrategia.
c) Tees; los tratamientos que se realizarían;

· Como hemos dicho antes tenemos os recomendamos que ampliéis mesas de tees y recoloquéis otras.
· Se haría también overseeding con este raygrass débil.

d) Rough; los tratamientos a seguir serian;

· No resembrar esta zona, ya que hay sombra y le costaría mucho desarrollarse. Por lo tanto ya que no lo resembraríamos habría que potenciarlo en el verano.

Agradeceros la atención y la ilusión tan extraordinaria que tenéis para conseguir organizar un magnifico torneo. En muy pocas instalaciones en España hemos visto esta entrega, felicidades. 

Sin más quedamos a vuestra entera disposición, recibe un saludo. 
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


