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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME TECINA GOLF AGOSTO 2009

Después de la última visita efectuada el pasado viernes 21 de agosto con motivo del seguimiento del campo para el Challenge de España 2009, exponemos el programa de trabajo a seguir hasta la celebración del torneo.


GREENS
Mejoras encontradas
Respecto a la última visita se ha experimentado una mejora más que notable en los greens. Por un lado se han reducido a zonas muy concretas las secas existentes en los greens. En la foto 1.1 y 1.2 se puede observar la comparativa de los greens en la visita hecha en el mes de junio y la efectuada en este mes.
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Fotos 1.1 y 1.2. A la izquierda, estado de los greens en el mes de junio con multitud de secas. A la derecha, el mismo green en el mes de agosto sin secas.
Tareas a realizar
- Las zonas de greens que presenten secas, se pincharán (cualquier elemento que tenga púas macizas, como un bieldo) y posteriormente se le aplicará humectante con la manguera.

- En la semana que nos quedan hasta el Torneo, realizaremos dos pases de groomer seguido de un micro recebo. Un posible calendario sería:

	Martes 25 de Agosto
	Pase de groomer + micro recebo

	Viernes 28 de Agosto
	Pase de groomer + micro recebo


- En la semana del torneo, se realizará un doble corte por la mañana + un pase de rulo. Por la tarde se realizará otro doble corte sin pase de rulo. Esta tarea se realiza para ganar velocidad, ya que en la actualidad dicha velocidad es demasiado baja para el torneo.
CALLES
Mejoras encontradas
Al igual que ocurre con los greens, las calles también han mejorado de forma espectacular respecto a la visita anterior. En las fotos 1.3 y 1.4 se pueden observar claramente dicha mejoría. El resultado de la mejora viene dada por el verticado realizado y por el uso de humectanes, hasta entonces no empleados. Estas dos cosas han eliminado el exceso de thatch (materia muerta entre el césped vivo y el suelo) y tratar la hidrofobia que impedía la correcta penetración del agua en el suelo.
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]




Fotos 1.3 y 1.4. A la izquieda se observan una calle por el mes de Junio afectadas por secas. A la derecha, calle en el mes de agosto completamente verde, libre de secas.

Tareas a realizar

- En la semana antes del Torneo realizaremos un tratamiento de humectante para prevenir las posibles secas que nos pudieran entrar en esta parte final del verano.


- En esta semana bajaremos la altura de calles a 7 mm, pero solo durante esta semana. Ya en la semana del Torneo (del 31 de agosto al 6 de septiembre) la subiremos a 8 mm, esto provocará un reverdecimiento de las calles. Es fundamental para esta tarea, aumentar la frecuencia de corte, y si es posible cortarlas todos los días, ya que no solo mejoraremos la calidad de corte, sino que también se evitará que las calles estén sucias por los restos de siega, hecho que pudimos observar durante la visita (foto 1.5).
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Foto 1.5. Restos de siega en las calles debido a una baja frecuencia de corte

ROUGH

Tareas a realizar

- La altura de rough conseguida nos parece ideal para el Torneo. De cualquier forma, sería recomendable cortar con mayor frecuencia el rough a esta altura, ya que nos dará una mayor uniformidad en esta zona de juego. 

- Existen otras zonas más puntuales en el rough, que debido a estar pobladas de malas hierbas, tienen un crecimiento mayor al rough, por lo que sería recomendable mantener el crecimiento de estas zonas controlado para que el impacto visual sea el menor posible.

BUNKERS
Tareas a realizar

- Aunque los filos de los bunker están bien, sería recomendable realizar un repaso del perfilado de los filos para que el borde quede bien definido, y así los árbitros no tengan ningún tipo de problema a la hora de decidir si la bola está en bunker o fuera.
- La otra tarea importante en los bunkers, es repasar que la altura de arena en bunkers, sea lo más homogénea posible en todos los bunkers del recorrido. De esta forma conseguiremos que todos los jugadores tengan las mismas sensaciones desde los bunkers del hoyo 1 hasta el 18.
Por último nos gustaría agradecer a todo el personal de mantenimiento de Tecina Golf la profesionalidad y fidelidad mostrada, ya que no en muchos campos donde realizamos asesoramiento para Torneos, encontramos un equipo de mantenimiento que acepte y siga cada una de las recomendaciones que hacemos para mejorar el campo. Pensamos que el resultado hasta ahora ha sido muy bueno, y estamos seguros que para la fechas del Torneo se presentará un campo en unas condiciones excelentes. 
Muchas gracias por el trato recibido durante la visita

Reciban un cordial saludo

Departamento Green Section
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