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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA LA RODA ENERO 2009

Tras la visita realizada el pasado 26 de enero llegamos a las siguientes conclusiones;

1. Certificamos la tercera factura que nos pasa la empresa de construcción ya que esta realizado todo lo presupuestado.
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2. Tenemos una reunión en el ayuntamiento en el cual hacemos saber varias cosas;

a) Ratificamos la adenda que hemos hecho en el contrato, en la cual ellos saben que hemos cambiado dos partidas para que se acometan las obras de la segunda fase. Ellos se responsabilizan de tener las el agua a la presión y el caudal adecuado para que se pueda regar correctamente.

b) Hacemos ver que la obra no se puede terminar si el ayuntamiento no hace un esfuerzo por traer la luz y el agua hasta la obra ya que es inviable que pueda terminar sin estas dos suministros.

c) También informamos al ayuntamiento que es importantísimo poner una vaya perimetral al recinto por los siguientes motivos;

· Para que no roben los aspersores, llaves de riego, etc. ya instalados en la cancha.

· Para que nadie pueda entrar con vehículos (motos, motos de cuatro ruedas, etc.) y hagan daño en el shapping.

· Que alguien entre y se haga daño por una caída y denuncie al ayuntamiento.

La Federación se evade de cualquier tipo de responsabilidad de lo que hemos expuesto anteriormente y quedáis por avisados.

Por lo tanto lo más importante en este caso es proveer de agua y luz para poder terminar la obra.

Gracias por el tiempo dedicado, un saludo

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


