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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA LA RODA JULIO 2009

Tras la visita realizada el pasado 8 de julio a las instalaciones llegamos a las siguientes conclusiones;

[image: image4.png]



1. Definitivamente ya se esta haciendo el “final shapping” que es quitar toda la mala hierba que ha ido naciendo en esta primavera y moldear para la siembra. A nosotros nos preocupa la aparición de piedras. Esperamos que antes de sembrar las retiréis pues sino luego las unidades de corte de la maquina se romperán. A parte que la planta no se puede desarrollar encima de la piedra.
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2. La luz y el agua están conducidas a pie de obra. Lo único es que la presión no es la adecuada. Miguel Ángel, técnico del ayuntamiento, me dice que es no han podido subir la presión en la tubería pues sino iba a romper la de los jardines. La solución que se propone es hacer una reducción de presión en los jardines y luego subir entre 7 y 7.5 atmósferas pues sino no va a tener una buena cobertura.

3. Después de hablar con Julián Paredes, director técnico de Madrileña, van a sembrar ya los greenes y las calles. Las calles la van a sembrar con bermuda, esto quiere decir que crecerá muy rápido debido a las fechas en las que estamos y luego a mediados de septiembre se resembrara con raygrass. Esto se decidió hace unos meses y nosotros estamos completamente de acuerdo.

4. Otra cosa que nos preocupa es el paisajismo de la cancha, ya que todo se ha muerto por falta de riego, el técnico del ayuntamiento nos comunica que lo van a reemplazar y poner otros nuevos.
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5. Una vez que veamos que la cancha tiene hierba, compraremos la expendedora de bolas mas el mobiliario de la cancha (banderas, bolas, marca de distancia, esterilla, etc...)
Gracias por la atención recibida, un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


