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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME MELILLA DICIEMBRE 2009

Tras la visita realizada el pasado 15 de diciembre del presente año, llegamos a las siguientes conclusiones;

El campo sigue sin estar en condiciones óptimas de juego, por varias razones;

1. Los greenes tienen grandes calvas que se han resembrado con nueva semilla, la cual no está madura, y hace que la bola no ruede adecuadamente.
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2. Las calles y los tees no tienen la densidad suficiente para que el stand de la bola sea el adecuado.

3. Los bunkers están en un estado lamentable, en los cuales no hay arena y no cumplen la función de drenaje.
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El estado en el que se encuentra el campo no es nuevo para este departamento, ya que se ha estado informando de ésta situación desde hace un año. Se ha llegado a este término por tres factores;

1. El riego no esta funcionando, ni el bombeo, ni el ordenador como debería funcionar, ni tampoco está en marcha la estación meteorológica. En este último año se ha dicho repetidas veces, de palabra y por informe. La respuesta siempre es la misma, “en más menos diez días”. Ante el desconocimiento de lo que se está aportando en el riego, aparte de que las presiones de bombeo no son las aceptables, las coberturas son malas y como consecuencia los encharcamientos. Resaltar como se puede ver en la foto, que los aspersores tienen pérdidas y eso provoca que esté mas verde esa zona,  pues el agua  llega directamente a la raíz. Por arriba el suelo está compactado al no pasarse la pinchadora, provocando lo que obsevamos en la foto.
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2.  En cuanto a logística, los cortes no son buenos, la maquinaria está muy estropeada, y la pinchadora que tanta falta hace, lleva dos meses estropeada y se encuentra abandonada en el estado en el que se ve en la foto.
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3. No se ha seguido en ningún caso el planning que se realizo por parte de este Departamento a principios del 2009. Este planning se consensuó con la empresa de mantenimiento  y después no han dado ningún tipo de registro en el que veamos que los tratamientos, abonados, cortes, etc... estén realizados.

Todo esto tienen una consecuencia y es que el campo no esta bien. La  realidad es que el campo no esta en las condiciones idóneas para su juego y lo peor es que se lleva avisando mucho tiempo y no se nos ha tenido en cuenta.

Después de haber supervisado las instalaciones, nos reunimos con Sito el cual nos pide tanto nuestra ayuda como nuestro apoyo para salir de esta situación. El nos dice que apoya  las decisiones técnicas que hagan tanto el greenkeeper como el gerente. 

Al igual Sito como el greenkeeper y el gerente llegaron a un acuerdo de actuación, para conseguir que la empresa de mantenimiento mejore.

Este departamento ha llegado a la conclusión de que esta perdiendo el tiempo y dinero de su presupuesto, en asesorar al Campo Público de Melilla ya que no encuentra resultados desde hace  un año.

Nuestro trabajo es el asesoramiento de los campos públicos y nos gustaría seguir ayudando, siempre y cuando estemos en la misma línea de trabajo. Por lo tanto estaremos dispuestos a colaborar cuando se cumplan estas tres premisas;

1. Que el riego este auditado y el bombeo al completo funcione.

2. Que la maquinaria este a pleno rendimiento.

3. Que se haya seguido el planning anual sin excepción alguna.

Una vez que nos comuniquéis que se han llevado a cabo estos puntos, estamos totalmente seguros de que el estado será mucho mejor y volveremos con mucho gusto a visitaros.

Recibid un cordial saludo. 

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


