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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME MELILLA SEPTIEMBRE 2009

Tras la visita realizada el pasado 4 septiembre a las instalciones, el departamento de la Green Section de la Real Federación Española de Golf, llega a las siguiente conclusiones;

1. Desgraciadamente el informe no puede ser positivo, ya que nos hemos encontrado un campo en un lamentable estado de mantenimiento; por los siguientes motivos;

a) Greenes y antegreenes; hemos encontrado hierba muerta y scalpada como se ve en la foto.
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Perfil que carece de raiz y por eso la planta esta totalmente debilitada, aparte de tener un layerin en la parte superior que hace que el agua no filtre y que la raiz no tome el agua. Toda el agua se queda retenida en la parte superficial lo que hace que ademas de mal cortada que esta muera.

b) Unas calles con mucho colchon, con zonas humedas y otras secas, ademas de encotrarnos restos de siegas que no favorecen ni el juego ni la estetica del campo.
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c) Unos tees scalpados sin ninguna uniformidad, como se ve en la foto;
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2. Nuestra sorpresa es cuando llegamos al campo y nos encontramos con tecnico de la empresa mantenedora del mismo y nos dice que todo esta provocado por un ataque de rosquilla (gusanos). Nosotros estamos totalmente encontra de esta teoria, pues esto es la punta del iceber de otros problemas que han ocurrido y que no se han llevado bien. Lo mas facil en estos casos es echarle la culpa al insecto y se eximen de responsabilidad, pero puedemos demostrar que la cuestion es otra totalmente diferente. Ahora cabe preguntarnos por que se llega a esta situación, y las vamos a enumerar en este apartado;

a) No se ha seguido con el planning propuesto por este departamento y consesuado a primeros de año. Después de ver los partes de trabajo hay mucho dias que los operarios no han estado en el campo y pues han estado haciendo las labores de relleno de los lagos. Por lo tanto no se ha realizado las labores oportunas del planning. Principalmente no se esta cortando con la frecuencia acordada en el contrato, ni tampoco se esta haciendo las tareas culturales asignadas, asi como los groomers y recebos oportunos.
b) El estado de la maquinaria es pesimo, comprobamos como cortaban las unidades de corte, y no existe corte alguno. Ademas las maquinas con una antigüedad de una año y medio parece que tienen diez. Es impresionante el descuido de estas que provoca que el corte no sea uniforme como se ven en las fotos de los scalping. 
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c) El abono que se esta utilizando esta humedo y cuando se aplica sale en bolas, aparte de perder sus propiedades esta mal distribuido. El campo carece de peso de calibración, dudamos mucho de que se este aplicando lo programado asi como la uniformidad que se prevee en esta difícil al igual que delicada tarea.
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d) Se esta aplicando unos productos fungicidas muy perjudiciales como son los altos en contenido de cobre.

[image: image8.jpg]\t

—

J





e) Sigue el grupo de bombeo sin funcionar bien, de echo hay una bomba que es la jockey que lleva rota desde hace meses y no tienen ni visos de arreglarla.

3. Todo estos puntos anteriormente expuestos provocan que la hierba se debilite y que con un simple ataque de insectos el césped se ponga francamente mal como esta.
4. Solucion al problema; para solucionar la situación recomiendo los siguientes puntos;

a) Seguir escrupulosamente el planning asignado:

· Aumentando la frecuencia de corte.

· Haciendo las labores culturales como son verticado y recebos.

· Seguir con los abonos recomendados.

b) Conseguir un buen mecanico y poner en perfecto fucionamiento la maquinaria.

c) Terminar arreglando el riego, poniendo la bomba jockey y el Internet para controlar el grupo de bombeo.

d) Pinchar y recebar urgentemente todo el campo para recuperarlo.

Lamento como federación y personalmente por el cariño que le tengo al proyecto  el estado del mismo, asi como la decepcion tan grande que nos hemos llevado del funcionamiento de la empresa. En cualquier caso estamos para ayudaros en lo necesario para levantar la situación. Recibid un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


