PLAN GENERAL DE TRABAJO ANUAL


Una vez acordado entre la Gerencia del Campo y la Propiedad ( Consejería de Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla ) el asesoramiento externo sobre el estado y necesidades del césped a través de la Green Sección de la Real Federación Española de Golf, que servirá para de acuerdo con el Greenkeeper del campo a la realización de un Plan General de Mantenimiento Anual ( en adelante PGTA ) , que incorporará todas las acciones de tratamiento insecticida, fungicida, herbicida, fertilización, aireación, recebo, etc. que deberá de realizarse en el año .


Este PGTA  se remitirá a la Empresa Mantenedora , Goyca S.A. , que en el plazo de 15 días comunicará aquellas acciones que considere fuera de Contrato, para lo cual la Empresa Mantenedora y la Gerencia , previa consultas a la dirección técnica y asesoramiento externo, las cambiaran o eliminaran. Si no da a lugar dicha eliminación se mantendrán en el PGTA. Si en el plazo anteriormente indicado no remitiesen nada se entenderá acatado dicho PGTA.


El PGTA deberá ser ejecutado en su totalidad y exactitud. No pudiendo haber excusas o excepciones. Cualquier retraso en la ejecución de una tarea del PGTA sera considerada como un incumplimiento del mismo. Tenemos que tener muy en cuenta que el PGTA es un todo y no partes que podamos mover , realizar o no. Con lo que :

1. La empresa usará sólo y exclusivamente los abonos, fitosanitarios, arenas, etc. en composición química , granulometría, dosis y forma que la detallada en el PGTA. Recordamos ademas que ya en el contrato se especifica que dichos materiales deberán de ser de primeras marcas.

2. La Empresa de mantenimiento Goyca S.A. Deberá tener con la debida antelación los productos anteriormente detallados con un mínimo de 10 días antes de su utilización. 

3. Cualquier incumplimiento de las acciones detalladas en el PGTA , deberá de ser informado en documento impreso por parte de la Empresa Mantenedora Goyca S.A. con los motivos o motivos que lo produjeron a la Dirección Técnica, que a su vez será la encargada de remitirlo a la Gerencia y a la Propiedad. 


Si por motivos de mejora o urgencia alguna acción no detallada en el PGTA o que debiera adelantarse a su fecha, la Empresa Mantenedora la realizará inmediatamente .  Tendrá 20 días para alegar a la Gerencia del Campo lo que considere oportuno. Por dicho motivo la empresa deberá de tener remanente suficiente para tratamiento fungicida, insecticida, recebo, fertilización, humectantes y dispersor de sales durante los meses de máxima actividad que en la Ciudad de Melilla está entre 15 de marzo al 15 de octubre. 

TRABAJO DIARIO


En cuanto el trabajo diario del campo recordar que según el contrato el personal del campo de golf no realizará dentro del horario de trabajo del mismo trabajos que no sean los propios del mantenimiento del mismo. No pudiendo ser cambiados ni movidos de su puesto de trabajo en dicho horario para la realización de otras obras que pueda realizar la Empresa de Mantenimiento Goyca S.A. 


El Greenkeeper del Campo realizará informe diario con los trabajos realizados, así como de los trabajos a realizar al día siguiente , este último lo remitirá a la Empresa de Mantenimiento, así como la descripción de los mismos en la pizarra del campo. Describirá  de forma clara las tareas a realizar así como el operario asignado al mismo en función del puesto que ocupan en el campo. No se podrá alterar ningún trabajo , y si en caso urgente se hace se informará de forma escrita a la dirección técnica del campo. El Greenkeeper emitirá copia de los informes diarios y dichas incidencias a la Gerencia y Propiedad  del campo. 

PARTES DIARIOS


Para la realización de los Partes Diarios de Trabajo , los operarios informaran al día, antes de la hora de “bocadillo” y antes de la salida de las tareas realizadas, cantidades aplicadas, problemas surgidos, zonas tratadas, zonas pendientes, etc..


Para la realización de los  Partes Diarios de Trabajo , el mecánico informará al finalizar el día antes de la salida, de todas las reparaciones echas, las máquinas preparadas, repuestos necesarios , máquinas averiadas, etc..

TALLER


El mecánico realizará un ajustado y comprobación diario de todas las máquinas, y un ,auto afilado de todas máquinas de green que hayan salido al campo a diario. La empresa de mantenimiento deberá de tener lo necesario para la buena limpieza de las máquinas.

