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     Jose, las tareas para este primer mes del año son las siguientes:
1. Greenes.
Las tareas en greenes durante este mes serán:

· Las semanas del 4 al 10 y del 18 al 24 de Enero realizaremos un abonado. Se realizará un spoon feeding mediante los siguientes fertilizantes:

· Fosfato monoamónico. 60 kg/cuba.

· Master Green 25-0-0. 10 l/cuba.

· Quelato de Hierro. 10 l/cuba.

· 500 ml de colorante Blue Spray.

· 600 l agua.

Posterior al tratamiento se realizará un riego de 4 minutos en los greenes. Si tenemos sol durante el día y altas temperaturas se realizará justo después del abonado. Si no tenemos esas condiciones se realizará por la noche.

· Reparar piques.

· Tratamiento de Paclobutrazol, el cual se realizará la semana del 25 al 31 de Enero a una dosis de 0,3 l/ha. Riego posterior al tratamiento.
· Tratamiento de Clortalonil, realizándose la semana del 11 al 17 de Enero, a una dosis de 3 l/ha. No es necesario riego posterior.

· Cambio de posición de bandera lo más frecuente posible, especialmente en la zona del putting green.

· El anillo de green lo mantendremos siempre y cuando no nos dificulte la realización de otras tareas.  

· Mantendremos la altura de corte en 3,2 mm.

2. Calles y tees.

Las labores a realizar para estas zonas durante el próximo mes son:

· Durante la semana del 11 al 17 de Enero realizaremos un tratamiento con Spersal, a dosis de 2,5 l/ha (5 l por cuba). Posterior al tratamiento hay que realizar un lavado de las sales. Si no se prevén lluvias se realizará por la noche mediante el sistema de riego.

· Frecuencia de corte de 2 veces a la semana, evitando el paso de la maquinaria en aquellas zonas con problema de encharcamiento. 
· Recebo de chuletas, principalmente en tees. En los cortes respetaremos las zonas con poca densidad, realizando la vuelta de limpieza una vez por semana.
· Continuaremos con el control del estado de la vuelta de limpieza en tees, lo cual se realizará una vez por semana, coincidiendo con el corte del Viernes.

· Semana del 25 al 31 de Enero. Tratamiento Paclobutrazol (0,24 l/ha. 0,5 l/cuba).

· Continuaremos con la nivelación de aspersores, lo cual una vez finalizada la tarea en calles seguiremos con los aspersores en rough.

· Comienzo de los tratamientos de hoja ancha mediante Banvel, siempre y cuando dispongamos de la cuba de tratamiento preparada para la realización.

· Continuación con las obras de drenaje en la calle del 1, continuando en la medida de lo posible con el drenaje en la calle del 2.

· Limpieza de los tótems de distancia.

· Comenzaremos con la prueba del producto a base de microorganismos en las calles del 5, 8 y 10. Paco y Diego se harán cargo del seguimiento y aplicación del producto.

3. Rough.

Las tareas a realizar en esta zona son:

· Frecuencia y altura de corte como la que estamos llevando actualmente. La frecuencia mínima 1 corte/semana.

· Limpieza y nivelación de los aspersores de esta zona, especialmente los situados en las zonas altas cercanas a calle.

4. Bunkers.

Realizaremos las tareas que se están realizando actualmente. En caso de lluvia, eliminación del agua y remontaremos la arena hacia los taludes.

Respecto a las quemaduras ocasionadas por el paso de la sandpro tras la aplicación de glifosato realizaremos las siguientes acciones:

1. Pinchado en hueco de esas zonas.

2. Recogida de los tapones.

3. Resiembra con semilla de rough.

4. Recebo de arena.

Durante las próximas semanas, las distintas empresas de construcción realizarán las pruebas en los Bunkers asignados. Nuestra tarea consistirá en preparar los bunkers y dejarlos listos para repararlos según las indicaciones de los técnicos de cada empresa. Somos conscientes de la carga de trabajo extra que esta tarea supone, pero a su vez conocemos la gran importancia que supone el encontrar el método más idóneo de reconstrucción de nuestros Bunkers. En cualquier caso, se realizará el seguimiento de las obras controlando los recursos y horas destinados a cada una de las pruebas.
5. Riego.

Las tareas relacionadas con el riego para este mes son:

· Registrar cualquier incidencia con los satélites en la hoja que está en la oficina.

· Juan Carlos debe controlar sus tareas y realizar un inventario de las piezas que tiene en su almacén.
· Una vez que se terminen las tareas de nivelación de aspersores e hidrantes en greenes, continuaremos con la instalación de los hidrantes necesarios en los greenes que faltan y comenzaremos las obras en los tees.

6. Otros.

Otras tareas a realizar en el campo son:

· Limpieza de caminos (Buffalo semanal y limpieza de arquetas).

· Preparación de campeonatos.

· En el almacén de maquinaria colocaremos cartelería indicando la zona correcta de cada herramienta, así como revisaremos la estantería para deshacernos de todas las cosas que no nos sean útiles, dando un poco de orden a esa zona.

· Durante este mes se realizarán las auditorías de ISO y UNE, por lo que serán necesarias realizar ciertas tareas para acondicionar el campo de cara a las auditorías. También es muy importante que tengamos una reunión para que conozcas los aspectos más importantes de cada uno de los sistemas de gestión.
 Muchas gracias y un saludo.  
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