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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME ALVENTUS MARZO 2010
Para este mes se realizará el pinchado que estaba previsto para finales del mes anterior pero que por condiciones climáticas no pudo realizarse. Además se harán algunas otras cosas que a continuación detallamos:

PRADERA DEL PARKING

1. En primer lugar se realizará un escarificado de toda la parcela del parking. 

2. Después se realizará un pinchado hueco de ésta. Después se recogerá todo el material extraído, tanto del escarificado como del pinchado.

3. Recebo con arena suficiente para tapar los agujeros del pinchado.

4. Por último se realizará un abonado con abono 15-15-15 a una dosis de 20 gr/m2.

5. Después del abonado se aplicará un riego de 10 minutos para disolver el abono aplicado.

Después de la última reunión se quedó aclarado que el pinchado en sí será realizado por la maquinaría del centro con su operario. El resto de labores de recogida y otras labores serán realizadas por el personal de Alventus. La fecha de la realización de dicha labor vendrá dada cuando las condiciones meteorológicas mejoren y el personal del CNG esté disponible para realizar dicha labor.
ZONAS DE CORTEZA DE PINO
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Sería aconsejable repasar todas las zonas donde hay instalado la malla geo textil con corteza de pino y eliminar las malas hierbas que están apareciendo (foto 1.1). Para ello la aplicación de un herbicida como Glifosato sería el apropiado.
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