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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


TRABAJOS DE DESCOMPACTACION DE GREENES EN GALISTEO GOLF.

LABORES PREPARATORIAS:

Los trabajos a realizar en Galisteo golf principalmente vendrán precedidos por una preparación del green en cuanto a fertilización se refiere, ya que un green fuerte requiere menos tiempo para el cierre de orificio y asimilará mejor todas las labores que le realizaremos, por lo que se recomienda que al menos siete días antes del pinchado se realice un abonado de los greenes a una dosis de 10 gr. /m2 con floranid permanent (16-7-15 + 2mg) o similar.
Se recomienda, ya que Galisteo Golf dispone de una escarificadora, que realice un escarificado de los greenes un día antes a profundidad de 5 mm en simple pasada con agua tras la labor.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Una vez realizado dicho trabajo pasaremos a realizar el pinchado con tractor y pinchadora toro aercore 600 con pinchos de ¾  y máxima profundidad con la intención de descompactar lo máximo posible.

Posteriormente y tras la recogida y soplado del green se realizará un abonado con fertilizante Floranid Eagle 18-22-5 o similar (siempre que sea de liberación lenta) a una dosis de 25 g/m2    .

Tras el abonado se recebaran con arena RP- 34 H  o en su defecto RP- 0308.

Los greenes se mantendrán en todo momento  hidratados regando la cantidad de agua que se crea oportuna por los responsables de Galisteo golf.
Talayuela Golf se compromete a ofrecer:

· 3 operarios de Talayuela Golf para realizar las labores de pinchado, abonado y recebo.

· Un tractor John Deere 4610

· Una pinchadora Toro aercore 660

· Abonadora Scott
· 5 palas de nieve 

· Multiusos workman 4300 D + recebadora de greenes.

· Sopladora de mano

El traslado de la maquinaría necesaria para dichos trabajos correrá a cargo de Galisteo golf.

Y Galisteo:

· 5 operarios mínimo para la recogida de canutos 
· 150 Kg. de abono floranid Eagle 18-24-5  

25 TN de arena RP 34 H o en su defecto 0308

· 20 púas huecas de ¾ ref.104-9875 (RIVERSA Tlf.902 497 498)
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