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NICKLAUS

GOLF TRAIL




 PLANIFICACION DIARIA DE TRABAJOS CAMPEONATO DE ESPAÑA 2010

JUEVES 23

· PASAR CEPILLO EN GREENS 
· CORTAR GREENS GKIV @ 2.5MM CON GROOMERS @ 1.5MM (DIRECCION 4-10)
· VUELTA LIMPIEZA GREENS CON ECLIPSE
· CORTAR CALLES @ 8MM (DIRECCION 10-4)
· TRATAR CALLES CON HUMECTANTE, ABONO Y HIERRO

· CORTAR ROUGH AR 250 Y AR 3 @ 2 ¾”
· CORTAR TEES @ 6MM  (GKIV, GPLEX)MUJERES Y HOMBRES Y APPROACH (DIRECCION 4-10)
· APORTAR ARENA EN BUNKERS
VIERNES 24 
· CORTAR GREENS GKIV @ 2.5 MM  CON GROOMERS @ 1.5MM (DIRECCION 8-2)
· PASAR RULO EN GREENS DETRÁS DE CORTE

· CORTAR CALLES (DIRECCION 8-2)
·  TRATAR CALLES CON HUMECTANTE, ABONO Y HEIRRO

· CORTAR ROUGH AR 250 Y AR 3 @ 2 ¾”
· CORTAR TEES PROFESSIONALES Y COLLARES @ 7MM GK522 
· CAMBIAR HOYOS

· APORTAR ARENA BUNKERS

· RASTRILLAR BUNKERS
SABADO 25 
· (3) CORTAR GREENS @ 2MM ECLIPSE (DIRECCION 6-12)
· (2) TRATAMIENTO FOLIAR GREENS- FUNGICIDA, HIERRO, CALCIO, MN+ZN - AGENT HUMECTANTE
· RASTRILLAR BUNKERS

DOMINGO 26

· (3) CORTAR GREENS @ 2MM ECLIPSE (DIRECCION 3-9)
· RASTRILLAR BUNKERS COMPLETO
· RIEGO GREENS NOCHE

LUNES 27 SEPTIEMBRE (HORARIO DE TRABAJO 6:30- 2:30) 
· (1) CAMBIAR HOYOS GREENS CAMPO
· (3) CORTAR GREENS @ 2MM ECLIPSE (DIRECCION 8-2)
· (1) RULAR GREENS
· (10) RASTRILLAR BUNKERS 

· (2/3) CORTAR CALLES @ 8MM LF3400 (DIRECCION 10-4)
· (2) CORTAR TEES @ 7MM HOMBRES Y MUJERES (DIRECCION 6-12 BLANCO/NEGRO) Y CORTAR APPROACH GKIV Y GPLEX (DIRECCION 8-2) 

· (2) CORTAR GK 522 @ 7MM PERIMETROS DE TEES MUJERES Y HOMBRES Y COLLARES DE GREENS 

· (1) CORTAR @ 30 MM SEMI-ROUGH EN SENTIDO CONTRARIO A AGUJAS RELOJ
· (1) TERMINAR DE TRATAR CALLES CON HUMECTANTE, ABONO Y HIERRO

· (2) CORTAR ROUGH AR 250 Y AR 3 @ 2 ¾”

· REPARAR CHULETAS DE LAS CALLES Y TEES EN CAMPO (PM)
· (1) CAMBIAR HOYOS PUTTING GREEN
MARTES 28 SEPTIEMBRE (HORARIO DE TRABAJO 6:30- 2:30)
· (1) REPASAR HOYOS GREENS. MISMA POSICION GREENS CAMPO QUE DIA ANTERIOR

· ( 3) CORTAR GREENS 2MM ECLIPSE (DIRECCION 4-10)
· (1) RULAR GREENS SMITHCO

· (10) RASTRILLAR BUNKERS 

· (2) CORTAR CALLES LF 3400 (DIRECCION 4-10) 

· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES GK 522 @ 7MM (DIRECCION 6-12) Y COLLARES

· (1) TRATAR PLATAFORMAS DE TEES CON HUMECTANTE, ABONO FOLIAR Y HIERRO

· (1) CORTAR TEE DE PRACTICAS Y APPROACH DE LOS GREENS DE PRACTICAS
· (1) CORTAR ROUGH DE LOS TEES AR 3 @ 2 1/2”

· (2) REPARAR CHULETAS DE CAMPO DE PRACTICA Y APPROACH DE ZONA DE PRACTICAS
· TODOS REPARAR CHULETAS DE CALLES Y TEES EN CAMPO (PM)
· (1) CAMBIAR HOYOS PUTTING GREEN Y QUITAR CUERDAS CAMPO Y MARCAS TEE AZULES (PM)
· ULTIMO RIEGO GREENS NOCHE
MIERCOLES 29 SEPTIEMBRE (HORARIO DE TRABAJO 6 a 9:30 y 15 a 19)

· (2) CAMBIAR HOYOS GREENS CAMPO/SET UP (POSICIÓN RFEG)

· (4) CORTA GREENS @2MM ECLIPSE (DIRECCION 6-12)
· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 Y COLLARES

· (2) CORTAR APPROACH @ 7MM GKIV Y G-PLEX (DIRECCION 4-10) Y AYUDAR CON LOS BUNKERS

· (4) QUITAR ROCIO CALLES
· (10) RASTRILLAR BUNKERS

· (1) CORTAR SEMI ROUGH (PM)

· (2) CORTAR TEES DE MUJERES Y HOMBRES @ 7MM GKIV Y G-PLEX (PM)
· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 Y LOS PERIMETROS DE LOS TEES DE MUJERES Y HOMBRES (PM)
· (1) PASAR RULO DE LOS GREENS (PM)

· (4) CORTAR CALLES @ 8MM LF3400 (DIRECCION 8-2) (PM) 

· (3) LIMPIAR Y REPARAR CHULETAS DE PRACTICAS Y SIEGA TEE Y APPROACH PG Y CHG (PM)
      Y  REPARAR CHULETAS DE TEES DE CAMPO (PM)
· (3) REPARAR CHULETAS DE CALLES (PM)
· (1) CAMBIAR HOYOS PUTTING GREEN Y QUITAR MARCAS DE TEE BLANCAS, AMARILLAS Y ROJAS (PM)
· (1) REFUERZO RIEGO MANGUERA Y ASPERSORES (PM)
JUEVES 30 SEPTIEMBRE (HORARIO DE TRABAJO 6 a 9:30 y 15 a19)

· (2) CAMBIAR HOYOS PUTTING GREEN Y HOYOS CAMPO/SET UP (POSICIÓN RFEG)

· (4) CORTA GREENS @2MM ECLIPSE (DIRECCION 3-9)
· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 6MM GK 522 Y COLLARES

· (2) CORTAR APPROACH @ 6MM GKIV Y G-PLEX (DIRECCION 4-10) Y AYUDAR CON LOS BUNKERS

· (4) QUITAR ROCIO CALLES

· (10) RASTRILLAR BUNKERS
· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 (PM)
· (1) PASAR RULO DE LOS GREENS (PM)

· (4) CORTAR CALLES @ 8MM LF3400 (DIRECCION 4-10) (PM)
· (3) LIMPIAR Y REPARAR CHULETAS DE PRACTICAS Y 
      REPARAR CHULETAS DE TEES DE CAMPO (PM)
· (3)REPARAR CHULETAS DE CALLES (PM)
· (1) CAMBIAR HOYOS PUTTING GREEN (PM)

· (1) REFUERZO RIEGO MANGUERA Y ASPERSORES (PM)
VIERNES 1 OCTUBRE (HORARIO DE TRABAJO 6 a 9:30 y 15 a19)

· (2) CAMBIAR HOYOS GREENS CAMPO/SET UP (POSICIÓN RFEG)

· (4) CORTA GREENS @2MM ECLIPSE (DIRECCION 8-2)

· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 Y COLLARES

· (2) CORTAR APPROACH @ 7MM GKIV Y G-PLEX (DIRECCION 4-10) Y AYUDAR CON LOS BUNKERS

· (4) QUITAR ROCIO CALLES

· (10) RASTRILLAR BUNKERS
· (2) CORTAR TEES DE MUJERES Y HOMBRES @ 7MM GKIV Y G-PLEX (PM) ¿?
· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 Y LOS PERIMETROS DE LOS TEES DE MUJERES Y HOMBRES (PM)
· (1) PASAR RULO DE LOS GREENS (PM)

· (4) CORTAR CALLES @ 8MM LF3400 (DIRECCION 8-2) (PM) 

· (3) LIMPIAR Y REPARAR CHULETAS DE PRACTICAS Y SIEGA TEE Y APPROACH PG Y CHG (PM)
           Y REPARAR CHULETAS DE TEES DE CAMPO (PM)
· (3) REPARAR CHULETAS DE CALLES (PM)
· (1) CAMBIAR HOYOS PUTTING GREEN (PM)

· (1) REFUERZO RIEGO MANGUERA Y ASPERSORES (PM)
SABADO 2 OCTUBRE (HORARIO DE TRABAJO 6 a 9:30 y 15 a19)

· (2) CAMBIAR HOYOS GREENS CAMPO/SET UP (POSICIÓN RFEG)

· (4) CORTA GREENS @2MM ECLIPSE (DIRECCION 4-10)

· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 Y COLLARES

· (2) CORTAR APPROACH @ 7MM GKIV Y G-PLEX (DIRECCION 4-10) Y AYUDAR CON LOS BUNKERS

· (4) QUITAR ROCIO CALLES

· (10) RASTRILLAR BUNKERS
· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 (PM)
· (1) PASAR RULO DE LOS GREENS (PM)

· (4) CORTAR CALLES @ 8MM LF3400 (DIRECCION 4-10) (PM) 

· (3) LIMPIAR Y REPARAR CHULETAS DE PRACTICAS

            Y  REPARAR CHULETAS DE TEES DE CAMPO (PM)
· (3) REPARAR CHULETAS DE CALLES (PM)
· (1) CAMBIAR HOYOS PUTTING GREEN (PM)

· (1) REFUERZO RIEGO MANGUERA Y ASPERSORES (PM)
DOMINGO 3 OCTUBRE (HORARIO DE TRABAJO 6 a 9:30)

· (2) CAMBIAR HOYOS GREENS CAMPO/SET UP (POSICIÓN RFEG)

· (4) CORTA GREENS @2MM ECLIPSE (DIRECCION 6-12)

· (2) CORTAR TEES PROFESIONALES @ 7MM GK 522 Y COLLARES

· (2) CORTAR APPROACH @ 7MM GKIV Y G-PLEX (DIRECCION 4-10) Y AYUDAR CON LOS BUNKERS

· (4) QUITAR ROCIO CALLES

· (10) RASTRILLAR BUNKERS

· DESAYUNO EN BASE DE MANTENIMIENTO
PREPARACION MAQUINAS SEMANA CAMPEONATO: 
- WYNN DE 6 A 10H









- ZAZA DE 12 A 16H

