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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


ACTA DE REUNION GREEN SECTION 11/2010

Tras la reunión mantenida el pasado 4 de noviembre, 7:40, en las oficinas de la RFEG. Llegamos a las siguientes conclusiones;

1. Revisión y aprobación del acta anterior;
· Lo primero que analizamos es que para la próxima reunión vamos a traer un resumen de los proyectos y las cosas importantes que vamos a hacer en estos para no alagar interminablemente la reunión.

· El Saler, tenemos que analizar el riego y auditarlo para que a mediados de diciembre podamos tener una reunión con Marian y contarle donde están los problemas para mejorar el campo. Luego haremos un programa para todo año que viene. El tema de los tees le vamos a proponer que hagan un rediseño con su proyecto definitivo.
· Race; ver en su apartado.

· Tenemos congreso de greenkeeper en el cual pido que vayamos todos con el escudo de la federación. También que llevemos chaqueta en la cena de gala y al final no podemos ir a la auditoria de riego. Aparte yo tengo una reunión con GEO. También voy a participar en la mesa redonda para contar nuestras experiencias sobre resiembra.
· No se ha realizado el informe de la “nueva filosofía de mantenimiento”, por parte de Luis y Diego.

· Investigación; Diego ha presentado fantásticamente su experimento sobre microorganismos el cual se va a publicar el la revista de la federación y de la AedG.
· reunión con Steve Isaac; os felicito por la buena imagen que ha dado el departamento, la investigación, el trabajo del benchmarking y la investigación sobre el agua, ha sido francamente buena. Steve como dice en su informe somos un grupo con mucho potencial y que con esta línea de crecimiento podemos hacer mucho por la sostenibilidad en el España. Por lo tanto tenemos que seguir estudiando y trabajando para ayudar al resto de nuestros compañeros. Diego va a desarrollar otro experimento, Paco desarrollara un nuevo sistema de benchmarking y Luis estará pendiente del sistema de sensores de riego, mas las publicaciones que nos quedan que hacer. Gracias por vuestra profesionalidad vosotros sois los que hacéis este departamento grande.
· Se ha fijado ocho informes con Jerezana los cuales haré a lo largo de los dos próximos años.

· A mediados del mes de diciembre tendremos una reunión extraordinaria para desarrollar todos lo diferentes programas de mantenimiento en los diferentes campos.
· Paco tiene que empezar a reservar y buscar vuelos para la feria de Orlando 2011,

· Gonzaga ha coordinado que se me nombre miembro del comité de greenes de la EGA. Esto es un paso importante dentro del departamento, por varios motivos. Proyección internacional, estar al día de todos los cambios y sobre todo que vamos a poder desarrollar campos mas sostenibles y eso es muy bueno para nuestros intereses estratégicos. Digamos que la EGA es la asociación que puede presionar a los que hacen las leyes de la comunidad europea.

Queda aprobada el acta anterior.

2. Revisión de cada uno de los proyectos;

1. Luis Casado; entre todos sus proyectos llegamos a las siguientes conclusiones;

a) Centro Nacional;

· Se esta moviendo los aspersores lo único que no esta quedando por escrito, por lo tanto me gustaría tener en el informe mensual un acta al respecto, lo importante es que quede muy bien registrado para que luego no haya problemas a la hora del ordenador se desequilibre.
· Se ha tratado el tema de la descontratacion del operario del centro nacional Gines. Es muy importante aprender de este caso que tenemos que ser mucho más estrictos con los procedimientos. Sobre todo con que los avisos no sean solo verbales sino que queden por escrito.

· Informe de la Bermuda, queda que le pase la información del PACINI. Lo pasare a lo largo del mes para que podamos hacer un presupuesto de todo lo que cuesta poner la bermuda y estudiar la mejor opción.
· Informe de bunker, espero que se sigan tomando las muestras pertinentes para el informe final.

· Seguir con la formación del personal en la cancha para que pueda hacer las labores de los greenes. No pasar cuando la cancha esta helada por encima de la bermuda con el coche. Es importante esto mejor coger las bolas a mano o con el carrito. Nunca pasar coche cuando este helado pues la sacrificas.
· Revisión de la obra, lo más importante es que los greenes queden bien triangulados y que las aguas no se recojan en los greenes. Todo lo que ahora no hagas lo tendrás que hacer en el futuro de tu mantenimiento, por lo tanto intenta que no te ocurra. Algo importante es que no se va a sembrar de bermuda hasta que no llegue el buen tiempo pues no serviría de nada sembrar ahora. También voy a decir que protejan los bunker para que no lo ensucien antes de recibir la obra.
· Tengo que hablar con Jorge Sagardoy a ver que ocurre con los becados si los pasamos a la federación.

· Otra cuestión es recalcular el presupuesto de Matbacter pues no esta haciendo nada en los lagos y no aparecen más limpios.
b) Candeleda; 

· Nos informa que han descontratado a la manzana podrida y que el equipo funciona mejor.

· El feed-back que tengo de Jaime Salaverri que ha estado allí es muy bueno.

c) Talayuela; 

· Propaconizol, no se puede utilizar pues lo van a quitar del mercado, me pide Luis que llame a Varga y le pregunte, no lo he hecho el pasado mes y voy a hacerlo este.
· Me parece perfecto que se hagan unos greenes artificiales en Talayuela.

2. Paco Cornejo; 

a) Calatayud; estamos de acuerdo en todo lo que ha programado.
b) Soria; le vamos a hacer la ultima visita en diciembre y luego le vamos a entregar un planning para el año que viene y vamos a hacer tres visitas al año para ver si siguen el programa.
c) Alventus; comunicación con Luis para hacer las tareas del jardín. Quiero que le mandes un mail con copia a mi explicando el porque de sembrar tan tarde la pradera y viendo cuando va a salir.
d) Race; se ha realizado un informe definitivo diciendo que si no se hacen las cosas como nosotros las decimos y Rafael del Castillo sigue trabajando en contra de la Green Section nosotros abandonaremos el asesoramiento. Hemos realizado un informe para la ejecución del Madrid Master y hemos dejado muy claro que para hacer un evento de estas características, lo primero es que tienen que invertir principalmente en, hacer una nave de mantenimiento, maquinaria, personal, bunker y resiembra de pared a pared. Eso supone una inversión de 800.000 a un millón de euros. También le ha quedado claro que deberían contratar un greenkeeper para gestionar todo ese presupuesto.
e) Benchmarking;

· Trabajar en la nueva metodología.
3. Diego Peñapareja;

a) Torrejón; 

· Mirar bien la maquinaria que van a comprar; se decide que lo mejor seria una recebadora de greenes, bufulo, multiusos. Pero antes debes consultarlo con Miguel.
b) Manises;

· Queda hacer la auditoria de la maquinaria, acordar fecha con Miguel Guerra, pues tiene que ir también a Costa Azahar y El Saler.

· El aporte de arena tiene que ser menor y pinchado. El aportar tanta arena lo que crea es layering, en este caso es mucho mejor aplicar poco y frecuente que no mucho e infrecuente. Hablar con el gerente haber a que consenso se llega respecto a esto.

c) Costa Azahar;

· La mecánica sigue siendo un desastre al igual que el reparto de las tareas con el personal, por eso te pido que hagas hincapié en ello, como he dicho en el punto anterior lo veremos con la visita de Miguel.
4. Julian Zulueta; con el tema de las infraestructuras vemos los siguientes proyectos.

a) Zaragoza; parece que la constructora junto con la propiedad va a poner remedio a lo que hemos luchado sobre el tema del horizonte homogéneo de perfil de suelo como queda reflejada en el acta anterior. Ahora nos están convocando para todas las reuniones.
b) Valladolid; Julian ha hecho las tablas comparativas y esta en manos de Gonzaga y de el hacer la elección. 
c) Sotogrande; han cogido a Patrick Ayende y lo mas seguro es que yo me acerque con el a Atlanta Atheletic Club para ver la Zoysia.

d) Torrepacheco y Santander, son visitas que tenemos que hacer para ver que maquinas le hacen falta.
3. Tareas asignadas para el próximo mes;

· Luis Casado;

1. Informe Bermuda, tengo que pasar información de Paccini

2. Nuevo presupuesto para centro nacional y sobre los becados.

3. Articulo de “nueva filosofía de mantenimiento”
· Paco Cornejo;

1. Pasar y supervisar el Race.
2. Hacer la resiembre en la pradera carta a Jorge Sagardoy.
3. Actualizar el benchmarking y prepararlo para cuando venga Steve.

4. Campeonato Femenino Profesional de España.

5. Carta a Soria.

· Diego Peñapareja;
1. Articulo de la “nueva filosofía de mantenimiento”.
2. Propuesta de nuevo ensayo y experimento. Hormonas de crecimiento para el rough? 
3. Asesoramiento y auditoria de riego El Saler. Informe.
Gracias por todo vuestro trabajo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


