




INFORME PROYECTO DE REMODELACIÓN                                 REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS. AGOSTO 2011
	Una vez revisado el proyecto de remodelación de nueve hoyos del Real Club de Golf Las Brisas, el departamento de la Green Section realiza los siguientes comentarios:
1. El proyecto de remodelación refleja muy bien el respeto a la  filosofía del diseñador original del campo, Robert Trent Jones. Hemos visto en otras remodelaciones que no se respeta este hecho y al final el campo ha caído en su calidad.

2. El objetivo primordial de este proyecto de remodelación es de tipo agronómico. Sin embargo no llega a quedar del todo claro esta cuestión en la redacción y elaboración del mismo. Esta cuestión debe ser ensalzada como la razón principal por la que se realiza el proyecto, indicando los beneficios agronómicos que van a desarrollarse con la remodelación del campo.

3. En lo referente a la elaboración del Documento de Campo, se exponen los siguientes comentarios:

· [bookmark: _GoBack]La salud de la grama en los greenes. Creemos que aquí ha habido un error de traducción ya que en los greenes no queremos tener grama sana sino Agrostis o bentgrass. 

· La Poa, según el Dr. Vargas (MSU, Michigan State University), es una variedad de césped que no se seca en verano, sino que se muere por Antracnosis o por Summer stress.


· La velocidad de la bola no es una medida de la calidad de un green, según el  Dr. Nicolai (MSU, Michigan State University). Cualidades como el rodamiento de la bola, la firmeza o el estado fisiológico del césped, si son indicadores de la calidad de un green. Un ejemplo sería el de una alfombra o en un green totalmente seco, donde la velocidad de la bola sería muy alta mientras que la calidad sería nula. 


4. En lo referente al diseño del Plan de Renovación, se echa en falta la elaboración de un estudio de ingeniería del riego y del drenaje, exponiendo cómo van a convivir los dos sistemas: diseño de los ramales de aspersión, distribución de las canalizaciones y redes principales de riego, cálculo de las pendientes y necesidades de presión en cada una de las zonas del campo, distribución y diseño de las redes de drenaje, etc. En definitiva, desarrollar un diseño de la red de riego y drenaje para poder implantar un nuevo sistema de bombeo de acuerdo a las características de la red y asegurar un uso eficiente del mismo.  

5. Se debe desarrollar un Plan de Mantenimiento, donde se incluyan los siguientes puntos:

· Incidir en la formación del personal en los nuevos métodos de trabajo una vez se realicen los cambios propuestos.

· Realizar un presupuesto para la renovación del parque de maquinaria, atendiendo a las nuevas necesidades del campo y a la nueva forma de trabajar.

· Adaptar la maquinaria existente a las nuevas condiciones del campo (corregir altura de siega, individualizar las máquinas para cada una de las tareas y variedades de césped, etc.) para que éstas puedan convivir con las nuevas instalaciones y no supongan un problema o su abandono.

· Elaborar un estudio con los costes futuros de mantenimiento que el plan de remodelación supondrá y evaluar si éstos serán viables para su correcta puesta en funcionamiento.
Quedamos a vuestra disposición.
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